

**Администрация муниципального образования**

**«Сафоновский район» Смоленской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.03.2022 № 457

|  |  |
| --- | --- |
| О муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области»  на 2014-2024 годы |  |

Руководствуясь Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области и муниципальных программ муниципального образования Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 21.02.2022 № 181, Уставом муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 06.11.2013 № 1349 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2016 годы» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.09.2014 № 1288, от 30.03.2015 № 371, от 24.03.2016 № 287, от 25.10.2016 № 1229, от 02.12.2016 № 1364, от 30.12.2016 № 1520, от 14.04.2017 № 449, от 22.05.2017 № 606, от 27.12.2017 № 1637, от30.01.2018 № 94, от 30.03.2018 № 384, от17.07.2018 № 900, от 13,11.2018 № 1342, от 29.12.2018 № 1636, от 28.03.2019 № 482, от 21.06.2019 № 852, от 30.09.2019 №1379, от 31.12.2019 №1873, от 28.02.2020 №203, от 18.08.2021 №877, от 02.10.2020 №1082, от 30.12.2020 №1502, от 17.03.2021 №334, от 22.07.2021 №898, от 30.12.2021 №1807), в новой редакции (прилагается).

2. Считать настоящее постановление неотъемлемой частью постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области 06.11.2013 № 1349 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.09.2014 №1288, от 30.03.2015 № 371, от 24.03.2016 № 287, от 25.10.2016 № 1229, от 02.12.2016 № 1364, от 30.12.2016 № 1520, от 14.04.2017 № 449, от 22.05.2017 № 606, от 27.12.2017 № 1637, от30.01.2018 № 94, от 30.03.2018 № 384, от17.07.2018 № 900, от 13,11.2018 № 1342, от 29.12.2018 № 1636, от 28.03.2019 № 482, от 21.06.2019 № 852, от 30.09.2019 №1379, от 31.12.2019 №1873, от 28.02.2020 №203, от 18.08.2021 №877, от 02.10.2020 №1082, от 30.12.2020 №1502, от 17.03.2021 №334, от 22.07.2021 №898, от 30.12.2021 №1807).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области **А.И.Лапиков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением Администрации  муниципального образования  «Сафоновский район» Смоленской области  от 06.11.2013 № 1349 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 2014-2016 годы» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.09.2014 №1288, от 30.03.2015 № 371, от 24.03.2016 № 287, от 25.10.2016 № 1229, от 02.12.2016 № 1364, от 30.12.2016 № 1520, от 14.04.2017 № 449, от 22.05.2017 № 606, от 27.12.2017 № 1637, от30.01.2018 № 94, от 30.03.2018 № 384, от17.07.2018 № 900, от 13,11.2018 № 1342, от 29.12.2018 № 1636, от 28.03.2019 № 482, от 21.06.2019 № 852, от 30.09.2019 №1379, от 31.12.2019 №1873, от 28.02.2020 №203, от 18.08.2021 №877, от 02.10.2020 №1082, от 30.12.2020 №1502, от 17.03.2021 №334, от 22.07.2021 №898, от 30.12.2021 №1807,  от 31.03.2022 № 457) |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Основные положения

Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области.  Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Усиков Николай Васильевич |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2014 - 2021 годы;  этап II: 2022 - 2024 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограмм муниципальной программы | комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
| Цель муниципальной программы | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 2 516 194,8 тыс. рублей, из них:  2014 - 2021 годы (всего) – 2 101 214,8 тыс. рублей в т.ч.:  средства фонда содействия реформирования ЖКХ – 621023,8 тыс.руб.;  средства федерального бюджета –81305,5тыс.руб.;  средства областного бюджета – 698481,1 тыс.руб.;  средства бюджета Сафоновского городского бюджета Сафоновского района Смоленской области – 700404,4 тыс.руб.;  2022 год (всего) – 193731,3 тыс. рублей, из них  средства федерального бюджета –77052,4 тыс.руб.;  средства областного бюджета –12957,9 тыс.руб.;  средства бюджета Сафоновского городского бюджета Сафоновского района Смоленской области –103721,0 тыс.руб.;  2023 год (всего) – 135057,3 тыс. рублей, из них  средства федерального бюджета – 49 950,0 тыс.руб.;  средства бюджета Сафоновского городского бюджета Сафоновского района Смоленской области – 85107,3 тыс.руб.;  2024 год (всего) – 86191,4 тыс. рублей, из них  средства бюджета Сафоновского городского бюджета Сафоновского района Смоленской области – 86191,4 тыс.руб.;  2025 год – финансирование не предусмотрено |

Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (2021 год) | Планируемое значение показателя | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  |  |  |
| 3 | Количество отремонтированных муниципальных квартир | Ед. |  |  |  |  |
| 4 | Количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства | Ед. |  |  |  |  |

Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Чистая вода» | | | |
|  | Ответственный исполнитель за выполнение регионального проекта «Чистая вода» - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Усиков Николай Васильевич | | |
|  | Повышение качества питьевой воды для населения посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий | реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достижение повышения доли населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения. |
| 2. Комплекс процессных мероприятий. «Развитие дорожного хозяйства» | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Усиков Николай Васильевич | | |
|  | Восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений | увеличение протяженности улично-дорожной сети города, в отношении которой проведены работы по ремонту | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» | | | |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Усиков Николай Васильевич | | | |
|  | Сохранение и приведение муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями обеспечивающими потребителям комфортные и безопасные условия  населению Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | ремонт муниципальных квартир | Количество отремонтированных муниципальных квартир |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» | | | |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Усиков Николай Васильевич | | | |
|  | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению путем модернизации и обновления жилищно-коммунального комплекса | ремонт инженерных сетей | количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | | | |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Усиков Николай Васильевич | | | |
|  | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | уличное освещение на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области;   – приведение в качественное состояние объектов благоустройства | улучшение качества содержания территории города |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| В целом по муниципальной программе,  в том числе: | 414 980,0 | 193 731,3 | 135 057,3 | 86 191,4 |
| средства федерального бюджета | 127 002,4 | 77 052,4 | 49 950,0 | - |
| средства областного бюджета | 12 957,9 | 12 957,9 | - | - |
| средства бюджета Сафоновского городского бюджета Сафоновского района Смоленской области | 275 019,7 | 103 721,0 | 85 107,3 | 86 191,4 |

Приложение

к паспорту муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения | Государственная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» (в ред. [постановления Администрации Смоленской области от 24.02.2021 № 100](https://docs.cntd.ru/document/574642500)) |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%) | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 |
| 3 | Количество отремонтированных муниципальных квартир | не требуется |
| 4 | количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства, на модернизацию которых предоставлялись субсидии; | не требуется |

1. Стратегические приоритеты в сфере реализации   
муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей экономики г. Сафоново Смоленской области, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс.

Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и холодной водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, являются основой социальной стабильности.

Анализ современного состояния жилищно-коммунальной сферы в г. Сафоново Смоленской области показывает, что основными проблемами функционирования системы водоснабжения и водоотведения являются:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности.

В связи с высокой степенью изношенности основных фондов коммунального хозяйства крайне необходима ускоренная модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и производственных нужд являются 43 скважины, протяженность водопроводных сетей составляет 102,5 км, протяженность канализационных сетей - 88,2 км.

Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:

- оборудование водозаборов -50%;

- оборудование системы транспортировки воды - 55%;

- оборудование транспортировки стоков - 80%;

- оборудование системы очистки стоков - 94%.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого вошел федеральный проект «Чистая вода», предусматривается реализация комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки в целях обеспечения населения качественной питьевой водой.

Ухудшение качества воды связывают со следующими причинами:

- использование устаревших систем очистки;

- загрязнение окружающей среды, в том числе водоемов;

- устаревшие водопроводные системы.

На первом этапе планируется разработка проектной документации с последующей реализацией (выполнение строительство строительно-монтажных работ объекта водоснабжения).

Федеральным проектом по муниципальному образованию «Сафоновский район» Смоленской области предусмотрена разработка проектной документации по следующим объектам на 2021-2022 годы:

- «Строительство станции водоочистки водозабора Шахтерский и водопроводных сетей в г. Сафоново Сафоновского района Смоленской области»;

**-** «Строительство станции водоочистки водозабора Южный и водопроводных сетей в г. Сафоново Сафоновского района Смоленской области».

Стоимость разработки проектов составила 1500,00 тыс. руб.

Реализация проектов, которая планируется в 2022-2024 годах, предусматривает строительство новых водопроводных сетей общей протяженностью 5,5 км и строительство двух станций водоочистки.

Стоимость строительства обоих проектов составила 57 367,65 тыс. руб.

Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области является одним из наиболее крупных в экономическом отношении муниципальных образований в области с развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, способствующим развитию межрегионального сотрудничества.

На территории поселения общей площадью 30,43 кв. км проживает 44,5 тыс. человек. Более 80% от общего объема грузо - и пассажиро - перевозок в городе осуществляется автомобильным транспортом.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и проезжей части улиц по частному сектору на территории городского поселения составляет более 177,17 км, из них с покрытием: асфальтобетонным -118,4 км; песчано-гравийным - 50,7 км; грунтовым - 8,1 км.

Рост интенсивности движения на дорогах города Сафоново привел к возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать.

В рамках работ по ремонту автомобильных дорог и улиц города проводится комплекс работ по восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ на дорожных объектах города, расходы бюджета города на указанные цели ежегодно возрастают.

Для поддержания улично-дорожной сети города в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня надежности дороги, - через 10 лет;

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги, - рекомендуется через 2 - 5 лет;

- ямочный (текущий) ремонт - проводится по мере необходимости и обеспечивает восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части.

В результате реализации программных мероприятий в 2019-2021 годах отремонтировано 44,8 км автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В результате реализации муниципальной программы на 2019-2021 годы было освоено 121,1 млн. рублей:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования - 50,6 млн. рублей;

- субсидии из областного бюджета на софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования - 59,6 млн. рублей.

В 2019 - 2021 годах объем работ и, соответственно, бюджетных средств направлен на ремонт ул. Революционная, ул. Советская, ул. Энгельса, ул. Бакунина, ул. Геологов и других.

Необходимо отметить, что ремонт данных улиц проводится комплексно: обеспечивается устройство дорожного полотна, производится замена бордюрного камня. Кроме того, на улицах города обеспечивается проведение ямочного ремонта, который позволяет в какой-то мере сохранить дорожное полотно. В городе проводятся работы по ремонту дорог частного сектора, ремонту дорог к детским лагерям отдыха, к учебным заведениям.

Основными причинами проблемы, касающейся уличного освещения, являются: осуществление застройки территории города (в том числе отдаленных территорий) без учета формирования объектов благоустройства (в части наружного освещения), отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на отдаленных территориях, дворовых территориях, а также - территориях бюджетных учреждений.

Ежегодно заключаются договоры на комплексную техническую услугу по наружному освещению, в перечень которых входят контроль и обеспечение надлежащего технического состояния и безопасности, обеспечение освещенности в темное время суток. Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений составляет 67,2 км. Затраты период 2019-2021 годы составили всего 33 341,9 тыс. рублей.

Сведения о региональном проекте «Чистая вода»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Усиков Николай Васильевич |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» |

2. Значения результатов регионального проекта

| №  №п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (2021) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022г | 2023г | 2024г |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Строительство станции водоочистки водозабора Шахтерский и водопроводных сетей в г. Сафоново Сафоновском районе Смоленской области | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Усиков Николай Васильевич |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2021 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,3 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Усиков Николай Васильевич |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2021 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество отремонтированных муниципальных квартир | Ед. | 3 | 7 | 8 | 8 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Усиков Николай Васильевич |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2021 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Усиков Николай Васильевич |
| Связь с муниципальной программой | Наименование программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2021 год) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Улучшение качества содержания территории города | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сафоновского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Чистая вода» | | | | | | | | | | |
|  | Строительство станции водоочистки водозабора Шахтерский и водопроводных сетей в г. Сафоново Сафоновском районе Смоленской области |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1 | Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Строительство станции водоочистки водозабора Шахтерский и водопроводных сетей в г. Сафоново Сафоновском районе Смоленской области) | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Средства федерального бюджета  средства областного бюджета  бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской  области | 27 102,4  837,9  0,3 | | 27 102,4  837,9  0,3 | | -  -  - | | -  -  - |
| 1.2 | Расходы на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу (Строительство станции водоочистки водозабора Шахтерский и водопроводных сетей в г. Сафоново Сафоновском районе Смоленской области) | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | средства областного бюджет  бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской  области | 967,3  14,6 | | 967,3  14,6 | | -  - | | -  - |
| Итого по региональному проекту | |  |  | 28 922,5 | | 28 922,5 | | - | | - |
| 2. Комплекс процессных мероприятий. «Развитие дорожного хозяйства» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 19 881,0 | | 5 919,2 | | 6 558,3 | | 7 403,5 |
| 2.2 | Содержание, ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий (за счет средств Дорожного фонда) | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 39 775,1 | | 16 013,9 | | 11 761,0 | | 12 000,2 |
| Федеральный бюджет | 99 900,0 | | 49 950,0 | | 49 950,0 | | - |
| Итого | |  |  | 159 556,1 | | 71 883,1 | | 68 269,3 | | 19 403,7 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 5 200,0 | | 2 400,0 | | 1 400,0 | | 1 400,0 |
| 3.2 | Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 300,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 3.3 | Разработка сметной документации на капитальный ремонт с прохождением экспертизы и выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область,  г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 1А | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Смоленской области | 11 152,7 | | 11 152,7 | | - | | - |
| Итого | |  |  | 16 652,7 | | 13 652,7 | | 1 500,0 | | 1 500,0 |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Содержание и ремонт наружных сетей | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 3 446,0 | | 1 605,4 | | 920,3 | | 920,3 |
| 4.2 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 300,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 4.3 | Приобретение основных средств | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 300,0 | | 300,0 | | - | | - |
| 4.4 | Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг бань населению | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 9 810,0 | | 3 270,0 | | 3 270,0 | | 3 270,0 |
| Итого | |  |  | 13 856,0 | | 5 275,4 | | 4 290,3 | | 4 290,3 |
| 5.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Уличное освещение | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 48 000,0 | | 16 000,0 | | 16 000,0 | | 16 000,0 |
| 5.2 | Прочие мероприятия по благоустройству | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 19 051,7 | | 12 650,6 | | 3 200,7 | | 3 200,4 |
| 5.3 | Финансовое обеспечение муниципального задания | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 79 011,0 | | 26 337,0 | | 26 337,0 | | 26 337,0 |
| 5.4 | Субсидии на оплату коммунальных услуг | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 3 000,0 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | 1 000,0 |
| 5.5 | Субсидия на уплату налога на имущество | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 150,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 |
| 5.6 | Субсидии на уплату транспортного налога | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 390,0 | | 130,0 | | 130,0 | | 130,0 |
| 5.7 | Субсидии на мероприятия по благоустройству | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 23 590,0 | | 8 530,0 | | 7 530,0 | | 7 530,0 |
| 5.8 | Субсидия на укрепление материально-технической базы | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 8350,0 | | 3 450,0 | | 2 450,0 | | 2 450,0 |
| 5.9 | Приобретение песчано-соляной смеси, реагентов | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 12 050,0 | | 5 050,0 | | 3 500,0 | | 3 500,0 |
| 5.10 | Утилизация смета | комитет по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | бюджет Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 2 400,0 | | 800,0 | | 800,0 | | 800,0 |
| Итого | |  |  | 195 992,7 | | 73 997,6 | | 60 997,7 | | 60 997,4 |
| Всего по муниципальной программе | | |  | 414 980,0 | 193731,3 | | 135 057,3 | | 86 191,4 | |