Администрация муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2017 № 1573

| Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2017-2027 годы |  |
| --- | --- |

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2005 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2017-2027 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Сафоновский район»  Смоленской области А.Е.Горбачева.

Глава муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области					В.Е.Балалаев

|  | Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 19.12.2017 № 1573 |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Сафоновского городского поселения Сафоновского района

Смоленской области на 2017-2027 годы

Паспорт

программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры Сафоновского городского поселения

Сафоновского района Смоленской области на 2017-2027 годы

(далее – программа)

| Наименование программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2017-2027 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план г. Сафоново Смоленской области; - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
| Наименование заказчика и разработчика программы | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3) |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3) |
| Соисполнители программы | - комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области; - Управление жилищно-коммунального хозяйства при главе администрации Сафоновского района; - комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
| Цели программы | 1. Развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог местного значения, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 2. Обеспечение качества и доступности транспортных услуг для населения |
| Задачи программы | Основными задачами программы являются: - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог; - создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения; - обеспечение потребности в перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах; - повышение безопасности дорожного движения; - снижение уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения |
| Целевые показатели программы | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Для финансирования программы планируется привлечение средств бюджета муниципального образования, областного бюджета, внебюджетных источников, из них: - средства бюджета Смоленской области по годам: - 2017 год – 40758,78 тыс. руб.; - 2018 год – 3100 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования по годам: - 2017 год – 27290,39 тыс. руб.; - 2018 год – 26245,2 тыс. руб.; - 2019 год – 25000,0 тыс. руб.; - 2020 год – 1500,0 тыс. руб.; - 2021-2027 года – 2800,0 тыс. руб. Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами реализации программы является достижение установленных целевых показателей |

1. Характеристика существующего состояния

транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации.

Сафоновское городское поселение – административно-территориальная единица в Смоленской области. Административный центр – город Сафоново.

Городское поселение расположено в центральной части Смоленской области, граничит с Ярцевским, Вяземским, Холм-Жирковским и Дорогобужским территорильно-административными районами области.

Город Сафоново расположен на железнодорожной магистрали Москва-Минск в 102 км к востоку от Смоленска и в 300 км к западу от Москвы.

Через город проходит автодорога М-1 «Беларусь»: расстояние до Смоленска – 97 км, до МКАД – 280 км. Через город протекает река Вопец (бассейн Днепра).

Внешний транспорт в городе Сафоново представлен железнодорожным и автомобильным транспортом.

Важное значение имеет планируемое в рамках совершенствования сети автомобильных дорог муниципального образования строительство объездной дороги с юго-восточной стороны г. Сафоново на Дорогобужский, Ельнинский и Рославльский территориально-административные районы Смоленской области, которое должно привести к перспективному росту транзитного движения негабаритного, большегрузного транспорта в обход города Сафоново, а также снизить уровень негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения. Сложившаяся конфигурация существующей сети автомобильных дорог области приводит к тому, что транзитные транспортные потоки, связанные с обслуживанием большинства районов области с центральными областями России, концентрируются в городе Сафоново.

1.2. Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности, деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Город Сафоново образован в 1929 году на территории бывших Дорогобужского и Бельского уездов Смоленской губернии. Площадь  2259 кв.м, численность населения города составляет 42,68 тыс.чел.

Преобладающими почвами на территории Сафоновского городского поселения являются дерново-подзолистые слабо-, средне- и сильнооподзоленные почвы на глинах и суглинках.

Климат Сафоновского городского поселения умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой.

Среднегодовая температура воздуха +4,3оС, самый холодный месяц –январь, его средняя температура – 8,5-10оС ниже нуля; самый теплый месяц – июль, его средняя температура – 17оС выше нуля. Продолжительность безморозного периода составляет 133 дня, а вегетационного – 177 дней.

Годовое количество осадков – 635 мм, за период май-сентябрь выпадает 350 мм. Две трети осадков выпадает в виде дождя, а одна треть в виде снега. Ветровой режим муниципального образования характеризуется преобладанием северо-западных и западных направлений ветра в летний период, юго-западных и южных – в зимний. Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Около 8 дней в году скорость ветра достигает 15 м/сек и более.

Промышленность, транспорт и связь являются важнейшими и определяющими отраслями экономики и жизнедеятельности города. Основой экономического потенциала города является производственная сфера –химическая, электротехническая промышленность, машиностроение, приборостроение, легкая и пищевая.

Промышленный потенциал города достаточно высок.

Анализ динамики численности населения Сафоновского городского поселения показал, что за последние 9 лет (2007-2016 годы) она значительно уменьшилась. Темпы убыли населения характеризуются своей стабильностью и колеблются в пределах от 1,8 % до 10,8 % в год.

Характер изменения динамики численности населения по отдельным территориям неоднозначен. Темпы роста населения низкие, численность населения растет чрезвычайно медленно.

Распределение населения Сафоновского городского поселения

по основным возрастным группам, тыс.чел.

|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 42,68 | 42,64 | 42,61 | 42,67 | 42,66 | 42,68 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
| в том числе: 0-15 лет | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Трудоспособное население | 18,28 | 18,14 | 18,31 | 18,17 | 18,36 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 18,7 |
| Старше трудоспособного | 21,3 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,3 | 21,18 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |

На фоне нестабильной экономической ситуации на территории города наблюдается незначительный рост безработицы, сокращение заявленных работодателями вакансий.

Крупные и средние предприятия не имеют избыточной занятости, от которой они освободились в кризис 2009 года. Кроме того, в условиях снижения численности трудоспособного населения предприятия широко используют такие механизмы, как неполную занятость, гибкую структуру вознаграждения для сохранения численности работников в ожидании улучшения экономической ситуации. Среди малых и микропредприятий широко практикуется договорная система гражданско-правового характера.

Сложная демографическая ситуация последних десятилетий, рост числа пенсионеров приводит к нехватке трудовых ресурсов и обострению проблемы возрастных соотношений в процессе смены поколений работников.

На территории города Сафоново расположена железнодорожная ветвь «Москва-Брест», также протекают реки Вопец и Величка. Через железнодорожные пути проходит путепровод шириной 14 м и протяженностью 130 м. В городе построено три железобетонных моста через реки: мост через реку Величка шириной 10 м, протяженностью 57 м; мост через реку Вопец шириной 14 м, протяженностью 429 м; мост через реку Величка шириной 10 м, протяженностью 29 м. Альтернативные переезды через реки и железнодорожные пути на автомобильном транспорте расположены за пределами города Сафоново, что может создать неудобства для жителей Сафоновского городского поселения в случае чрезвычайных ситуаций.

Микрорайоны № 1, № 2, № 3 города и поселок Южный связываются с центром улицами Карла Маркса, Кутузова, Октябрьской, Химиков, Мира и мостом через реку Величка, а также путепроводом через железнодорожные пути.

Микрорайоны МЖК, ГМП, Лядно связываются с центром улицами Городской, Калинина, Советской и мостом через реку Вопец.

Поселок Горный связывается с центром улицами Ленинградской, Городской, Советской и мостом через реку Вопец, при этом необходимо пересечь автодорогу М-1 «Беларусь» (на пересечении имеется светофорное регулирование).

В городе самые значимые улицы – Городская, Советская, Горняцкая, Радищева, Районной подстанции, Гагарина, Вахрушева, Ленина, Первомайская, Дорогобужский проезд, Красногвардейская, Октябрьская, Мира, Ковалева, Химиков, Кутузова, Карла Маркса, имеющие магистральное значение, а также две площади – Тухачевского и Шахтерская.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышения качества жизни населения.

В настоящее время социально-экономическое развитие города Сафоново во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня развития автомобильных дорог. Действующая сеть автомобильных дорог города сформирована в 50-70-е года XX века. По состоянию на 01.01.2017 улично-дорожная сеть общего пользования местного значения в городе включает в себя:

1) 165 улиц, в том числе 20 улиц с движением общественного транспорта;

2) 3 моста и 1 путепровод;

3) 3 светофорных объекта.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

1.3.1. Железнодорожный транспорт.

Сафоново – узловая железнодорожная станция Белорусского направления Московской железной дороги в городе Сафоново.

Станция состоит из двух платформ – боковой и островной (обе низкие), соединенных настилом через пути, и вокзального здания, оборудованного кассами. От главного хода Белорусского направления Московской железной дороги отходят две ветки: восточнее станции — на Владимирский тупик, западнее — бывшая грузопассажирская, а ныне грузовая ветка –на Дорогобуж. Также рядом со станцией находятся ответвления подъездных путей, идущих на север города. Навесами и турникетами станция не оборудована. Имеется пригородное сообщение со Смоленском и Вязьмой, с Москвой прямого пригородного сообщения нет. На станции останавливаются электропоезда, а также некоторые поезда дальнего следования, в основном следующие из России в Белоруссию. Имеются пути для товарных составов и разъезды.

Основным недостатком работы железнодорожного транспорта в городе является наличие большого количества железнодорожных переездов с большой интенсивностью автомобильного движения.

1.3.2. Автомобильный транспорт.

Важнейшим видом внешнего транспорта для города Сафоново является автомобильный.

Через город проходит автодорога М-1 «Беларусь». Также в городе берет свое начало региональная автомобильная дорога Р 137 Сафоново (М-1 «Беларусь»)-Дорогобуж-Ельня-Рославль (А101).

Важное значение имеет планируемое в рамках совершенствования сети автомобильных дорог Сафоновского городского поселения строительство объездной дороги с юго-восточной стороны г. Сафоново на Дорогобужский, Ельнинский и Рославльский территориально-административные районы Смоленской области, которое должно привести к перспективному росту транзитного движения негабаритного, большегрузного транспорта в обход города Сафоново, а также снизить уровень негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения. Сложившаяся конфигурация существующей сети автомобильных дорог области приводит к тому, что транзитные транспортные потоки, связанные с обслуживанием большинства районов Смоленской области с центральными областями России, концентрируются в городе Сафоново.

Строительство объездной дороги планируется начать в 2019 году с разработки проектно-сметной документации с последующим капитальным строительством автомобильной дороги в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области».

В настоящее время весь объем транзитного транспорта проходит по улице жилой застройки (ширина дороги 7 м), расширение дорожного полотна невозможно из-за высокоплотной жилой застройки. Строительство объездной дороги позволит обеспечить не только пропуск транзитного транспорта, но и значительную часть связей, формируемых в промышленных узлах.

Пригородные и междугородние регулярные перевозки осуществляются с остановочного пункта «Сафоново», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 17.

В городе Сафоново установлены межрегиональные маршруты регулярных перевозок по направлениям в города: Москва, Санкт-Петербург, а также межмуниципальные маршруты со всеми районными центрами области. Пригородное сообщение осуществляется в пределах муниципального образования.

1.4. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 353,1 км, в том числе с твердым покрытием – 240,8 км, из них с усовершенствованным покрытием – 168,6 км, с грунтовым покрытием – 112,7 км.

Количественные показатели об автомобильных дорогах

общего пользования местного значения

| № п/п | Показатели | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог | % | 68,1 | 68,1 | 68,1 |
| 2 | Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности дорог с твердым покрытием | % | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
| 4 | Удельный вес дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | % | 4 | 3 | 3 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и проезжих частей улиц по частному сектору Сафоновского городского поселения Сафоновского района утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 04.02.2013 № 110.

Улично-дорожная сеть города Сафоново имеет дорогу городского значения, воспринимающая основные транзитные и местные потоки автотранспорта. Улицы города выполняют функции связи в отдельных планировочных районах и перераспределяют потоки на более мелкую местную сеть.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в конце 2016 года составила 70 %.

1.5. Анализ парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками.

Резкий уровень автомобилизации является закономерным процессом  в городах России.

Индивидуальный автотранспорт имеет следующие преимущества перед общественным: более высокая скорость сообщения, более высокая мобильность, не требуется ожидание транспорта, следовательно, сокращается время на перемещение пассажиров до пункта следования. Также важным фактором при выборе индивидуального автомобиля в качестве средства передвижения является высокий уровень комфорта по сравнению с общественным пассажирским транспортом.

Рост уровня автомобилизации требует соответствующего развития инфраструктуры для обслуживания и хранения индивидуального автотранспорта. Значительная часть транспортных средств жителей города хранится вдоль внутриквартальных проездов, на проезжей части улиц и дорог. На сегодняшний день центр города заставлен автомобилями трудящегося в нем населения. Из-за скопления автомобилей на проезжей части ухудшаются условия дорожного движения, снижается пропускная способность улиц, а также снижается комфортность пешеходных прогулок.

Обеспечение населения доступными местами для постоянного и временного хранения автотранспорта увеличит пропускную способность улиц и создаст более благоприятную комфортную среду для жизни.

При определении необходимого количества мест для постоянного хранения автотранспорта следует учитывать следующие факторы:

1) хранение в индивидуальной малоэтажной застройке осуществляется на приусадебных участках и не требует дополнительного места;

2) хранение в среднеэтажной и многоэтажной застройке осуществляется на внутриквартальных территориях.

Предлагается при среднеэтажной и многоэтажной застройке проектировать размещение парковочных мест, также возле объектов розничной торговли обустраивать парковочные места.

В городе нет достаточного количества парковок для автомобильного транспорта. Особенно остро стоит проблема парковок в центральной части города для временного хранения автомобилей. Неправильно припаркованные автомобили создают помехи для движения транспорта, в том числе и транспорта общего пользования. Автомобильный транспорт, как правило, паркуется на примыкающей к тротуару полосе движения транспорта либо на зеленных зонах.

Недостаточно парковочных мест у объектов здравоохранения, детских садов и школ, учебных учреждений, объектов культуры, в том числе у объектов религиозного назначения.

Необходимо провести ревизию участков, примыкающих к основным автомобильным дорогам, с целью рассмотрения возможности использования их под организацию временного хранения автомобилей.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования.

Конфигурация улиц, по которым проходят все виды маршрутизированного транспорта, составляет единую маршрутную сеть города. Протяженность маршрутной сети – 127,9 км.

На основании реестра маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в маршрутную сеть входит 22 муниципальных маршрута, из них 12 маршрутов регулярных перевозок обслуживают население в границах поселения.

Муниципальные маршруты обслуживаются только перевозчиками частных форм собственности.

В 2015 году подвижной состав частных перевозчиков насчитывал 94 единицы, в 2016-2017 годах – 83 единицы.

Показатели маршрутной сети города Сафоново

| № п/п | Показатели | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покрытие территории муниципального образования маршрутной сетью | км | 127,9 | 127,9 | 127,9 |
| 2 | Количество муниципальных маршрутов | ед. | 22 | 22 | 22 |
| 3 | Объем перевезенных пассажиров автомобильным транспортом | тыс.пасс. | 1478,62 | 1615,93 | 2072,2 |
| 4 | Пассажирооборот автомобильным транспортом | тыс.пасс.км | 12377,93 | 14629,12 | 19064,24 |

Характеристики муниципальных маршрутов

и подвижного состава индивидуальных предпринимателей

| Наименование предприятия | Обслуживаемые маршруты | Количество единиц |
| --- | --- | --- |
| индивидуальный предприниматель | «ГМП – Южный» | 1 |
| товарищество «Двоечка» | «пл.Тухачевского – з-д «Теплоконтроль» | 28 |
| товарищество «Газелька» | «ЦРБ – Нефтебаза» | 40 |
| ООО «Сафоново-Авто» | «Южный – Подстанция» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «Южный – Подстанция» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «перекресток с районной подстанцией – а/к 1799» | 2 |
| индивидуальный предприниматель | «Южный – Центр реабилитации» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «школа-интернат – АТС» | 1 |
| товарищество «Десяточка» | «МЖК – МРЭО ГИБДД» | 3 |
| индивидуальный предприниматель | «МЖК – маг. «Ням-Ням» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «Шахта 1 – а/к 1799» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «Горгаз – Бабахино» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «ЦРБ – Мишенино» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «Сафоново – Искра» | 1 |
| ООО «Сафоново-Авто» | «Сафоново – Игнатково» | 1 |
| ООО «Сафоново-Авто» | «Сафоново – Леоново» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «Сафоново – Беленино» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «Сафоново – Дроздово» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «Сафоново – Пушкино» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «Сафоново – Рыбки» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «Сафоново – Старое село» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «Сафоново – Богдановщина» | 1 |
| индивидуальный предприниматель | «Сафоново – Вадино» | 1 |

По состоянию на 2017 год интервал движения на наиболее загруженных участках сети в часы пик составляет менее 3 минут. Наибольший интервал движения составляет от 7 до 32 минут.

Учитывая большое количество автотранспортных средств, задействованных в обслуживании маршрутной сети муниципального образования, следует обеспечить тихим и экологически чистым транспортом.

Перенасыщение пассажирского парка транспортными средствами особо малой вместимости приводит к несоответствию организации пассажирских перевозок уровню потребности населения города в перевозках транспортом большой вместимости. Дальнейшее увеличение численности общественного транспорта малой вместимости наряду с всеобщей, ежегодно возрастающей автомобилизацией приводит к системным транспортным заторам в час пик, росту затрат на автомобильные перевозки, увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, увеличению времени ожидания транспортных средств гражданами на остановочных пунктах.

12 муниципальных маршрутов переведены на регулируемые тарифы на основании перечня мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1530. 10 муниципальных маршрутов обслуживают население по регулируемым тарифам.

Необходимо ежегодно производить замену 3-4 транспортных средств малого класса на новые транспортные средства большей вместимостью с высоким уровнем экологичности.

Улучшить качество транспортного обслуживания путем введения штрафных санкций за невыполнение расписаний, за отклонение от маршрута, за несоблюдение требований безопасности.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

Велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц и тротуарам в связи с отсутствием велосипедных дорожек.

Пешеходное передвижение осуществляется по тротуарам в границах существующей линии застройки.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо предусмотреть обустройство тротуаров и велосипедных дорожек при наличии технической возможности в местах сложившейся застройки.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.

Наиболее быстрыми темпами растет парк грузового транспорта, принадлежащего физическим лицам, а также организациям различных отраслей экономики.

Большая часть грузового транспорта не имеет стояночного места и паркуется на неприспособленных для этого территориях улично-дорожной сети города и дворовых территориях, что вызывает обоснованные жалобы населения.

Основное движение грузового транспорта происходит в черте города по улицам Карла Маркса, Кутузова, Октябрьской, Радищева, Горняцкой, Городской, Ленинградской (грузоподъемность транспорта от 2 т до 20 т).

Не рассчитанная для дорожного полотна грузоподъемность проезжающего грузового автотранспорта по улицам города приводит к быстрому износу дорожной одежки и дополнительным расходам на ремонт дорожного полотна.

Предлагается:

- ограничить въезд и передвижение в городе грузовых автотранспортных средств, не соответствующих экологическим характеристикам, грузоподъемностью более 8 т;

- предусмотреть стояночные места в ночное время для большегрузных и негабаритных транспортных средств;

- проводить патрулируемые рейды сотрудниками ДПС отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Сафоновский» для выявления нарушителей и привлечения их к административной ответственности.

На территории города расположены участки коммунальных служб:

- ООО «Наш дом» – ответственное за содержание дорог города Сафоново;

- ООО «Гранит» – ответственное за сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов от населения и предприятий.

Данные организации регулярно проводят работы по очистке дороги от снега, обработке дорог противогололедными материалами, сбору мусора с обочин дорог, ремонту и содержанию остановочных пунктов.

Для того, чтобы не создавать на улицах города затруднения для передвижения транспортных средств, сбор и вывоз мусора,  расчистка улиц от снега осуществляется в утренние часы (при неблагоприятных погодных условиях уборка снега происходит в течение суток), обработка дорог противогололедными материалами также осуществляется в утренние часы. На территории организации владельцы грузовых транспортных средств осуществляют временное хранение своего транспорта.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Сафоновского городского поселения.

Ежеквартально проводятся заседания комиссии по безопасности дорожного движения, где обсуждаются проблемы безопасности и предлагаются решения для устранения выявленных нарушений.

В городе в целях безопасности населения установлено 23 камеры видеонаблюдения, для наилучшего контроля за безопасностью необходимо установить дополнительно 2-3 камеры.

Наиболее эффективными мерами для повышения уровня безопасности в области использования ремней безопасности являются ужесточенные законодательные меры и полицейское правоприменение штрафов и иных взысканий с водителей, нарушивших данные требования.

Высокий уровень аварийности на дорогах Сафоновского городского поселения в значительной степени определяется недостаточным финансированием мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Для улучшения дорожного движения и соблюдения дорожной этики на оживленных улицах города необходимо предусмотреть установку видеокамер, фиксирующих нарушения водителей автотранспортных средств.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования с созданием эффективного механизма регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов и органов местного самоуправления, различных общественных объединений.

Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые формируются специалистами безопасности дорожного движения и применяются для анализа дорожно-транспортных происшествий, выявления проблемных точек и негативных тенденций, оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести дорожно-транспортных происшествий.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации Правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении  безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического развития города в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т.д. Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате дорожно-транспортных происшествий и их последствий, что будет способствовать уменьшению  темпов убыли населения города Сафоново и формированию условий для его роста.

1.10. Оценка негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Автомобильный  транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени (в зависимости от концентрации). При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих к автомобильным дорогам территориях вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

1.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры.

Реализация программы осуществляется с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ и муниципальных программ муниципального образования.

1.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный фонд является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт, в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия – характеристик ровности, шероховатости, прочности.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения города позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации муниципальной программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в муниципальной программе величин показателей.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области определяется на плановый период, утверждается порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области.

2. Задачи, целевые показатели, описание ожидаемых конечных

результатов, сроков и этапов реализации комплексной

программы

Целью муниципальной политики в комплексном развитии транспортной инфраструктуры является удовлетворение потребностей населения Сафоновского городского поселения в услугах общественного транспорта, обеспечение высокой культуры обслуживания и безопасности дорожного движения.

В рамках достижения задач будут реализованы следующие основные мероприятия:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям;

- создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения;

- обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах;

- повышение безопасности дорожного движения;

- снижение уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Выполнение основных мероприятий обеспечит достижение цели в удовлетворении потребности населения в услугах общественного транспорта, развитии улично-дорожной сети, направленной на строительство, ремонт и реконструкцию дорог общего пользования местного значения.

Цель программы является приоритетным направлением региональной, муниципальной и государственной политики в развитии транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.

Сроки реализации программы – 2017-2027 года.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

комплексной программы

В рамках реализации программы предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1) Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем нормативным требованиям.

Мероприятие направлено на приведение улично-дорожной сети в состояние, при котором будут обеспечиваться условия максимально комфортного передвижения транспорта и пешеходов.

В первую очередь  будут отремонтированы дороги с движением общественного транспорта, высоким уровнем износа дорожного покрытия. Далее – основные дороги в районах городской застройки, дворовые территории многоквартирных жилых домов и проезды к ним, второстепенные дороги.

При реконструкции дорог основное направление – приведение параметров дорог (ширина проезжей части, тротуаров, обочин и т.д.) в нормативное состояние для организации безопасных перевозок и перемещения пешеходов.

2) Создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения.

Мероприятие предусматривает строительство, реконструкцию светофорных объектов, установку светофоров типа Т-7, устройство искусственных неровностей, строительство, ремонт тротуаров, установку ограждений в зоне пешеходных переходов и общеобразовательных учреждений, размещение дорожных знаков и нанесение соответствующей дорожной разметки.

Приоритет будет отдан дорогам с более высоким уровнем опасности движения  транспорта и пешеходов на основании анализа дорожно-транспортных происшествий,  вблизи школ, дошкольных учреждений, общественных организаций инвалидов, объектов социально-культурного назначения.

3) Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах.

Мероприятие предусматривает оптимизацию графиков движения общественного транспорта в Сафоновском городском поселении Сафоновского района Смоленской области, оптимизацию маршрутной сети пригородного сообщения, приобретение транспортных средств, адаптированных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения.

Обустройство остановочных пунктов в соответствии с нормативными требованиями.

4) Повышение безопасности дорожного движения.

Мероприятие предусматривает повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, оснащение пассажирских транспортных средств видеокамерами, установку стационарной системы автоматической фиксации нарушения Правил дорожного движения, установку дополнительных видеокамер по городу, работающих в режиме онлайн.

5) Снижение уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Мероприятие предусматривает снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств, а также применения альтернативных источников топливно-энергетических ресурсов.

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития

транспортной инфраструктуры

Для финансирования программы планируется привлечение средств бюджета муниципального образования, областного бюджета, внебюджетных источников. Прогнозный объем финансирования программы на период 2017-2019 гг. составляет 79976,59 тыс.руб., в том числе по годам:

- местный бюджет:

- 2017 год – 27290,39 тыс. руб.;

- 2018 год – 26245,2 тыс. руб.;

- 2019 год – 25000,0 тыс. руб.;

- 2020 год – 1500,0 тыс. руб.;

- 2021-2027 года – 2800,0 тыс. руб.

- областной бюджет:

- 2017 год – 40758,78 тыс. руб.;

- 2018 год – 3100 тыс. руб.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

| № п/п | Наименование предприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Непосредственный результат | Заказчик программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2017-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель: Развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечение качества и доступности транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  | 2017 |  |  |  |  | получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объездной дороги в обход города Сафоново |  | 2017 |  |  |  |  | строительство автомобильной дороги | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2017 | 56979,27 | 16220,49 | 40758,78 | - | автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
|  |  |  | 2018 | 23027,2 | 23027,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 24450 | 24450 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача: Создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция светофорных объектов, установка светофоров типа Т-7 |  | 2017 |  |  |  |  | снижение дорожно-транспортных происшествий | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
|  |  |  | 2018 | 1700,0 | - | 1700,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство искусственных неровностей, строительство и ремонт тротуаров |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2027 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |
|  | Установка ограждений |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1400,0 | - | 1400,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение дорожных знаков и нанесение соответствующей дорожной разметки |  | 2017 | 270,0 | 270,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 359,0 | 359,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 550,0 | 550,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача: Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта |  | 2017 | 2500,0 | 2500,0 | - |  | создание комфортных условий для населения | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
|  |  |  | 2018 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение транспортных средств для маломобильных групп населения |  | 2017 | - | - | - |  |  | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
|  |  |  | 2018 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача: Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка видеокамер |  | 2017 | - | - | - |  | повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
|  |  |  | 2018 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2027 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
|  | Установка стационарной системы автоматической фиксации нарушения Правил дорожного движения |  | 2017 | - | - | - |  | повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
|  |  |  | 2018 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2027 | 550,0 | 550,0 |  |  |  |  |
| 7 | Итого по основным мероприятиям |  | 2017 | 61299,27 | 18720,49 | 40758,78 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 26486,2 | 26245,2 | 3100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 25000,0 | 25000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2027 | 2800,0 | 2800,0 |  |  |  |  |

5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития

транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (для выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Целью мониторинга программы является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных муниципальной программой.

Мониторинг программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка программы. Решение о корректировке программы принимается Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности программы (контрольные показатели реализации муниципальной программы):

- поддержание технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;

- доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021- 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 |
| 3 | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| 1 | численность населения | тыс.чел. | 42,68 | 42,7 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность маршрутной сети | км | 127,9 | 128,2 |
|  | -железная дорога | км двойного пути | - | - |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 353,1 | 361,2 |
| 2.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог улицы с капитальным типом покрытия | км | 168,6 | 171,5 |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 450 | 500 |
| 2.5 | Количество автозаправочных станций | ед. | 5 | 5 |
| 2.6 | Количество станций технического обслуживания | ед. | 1 | 5 |
| 2.7 | Количество автодорожных мостов | ед. | 3 | 3 |

6. Предложения по институционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского

района Смоленской области

Функциональный механизм реализации программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Сафоновского городского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансовый механизм муниципальной программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов программы);

- организационная структура управления программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации программы, необходимых и достаточных для достижения целей программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации программы с возможностью корректировки действий участников реализации.