

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«САФОНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.01.2025 № 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»  на 2025-2030 годы |  |  |

Руководствуясь Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области от 03.01.2025 № 1, Уставом муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы (прилагается).

2. Считать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 17.11.2016 № 1307 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2017-2020 годы;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 29.12.2017 № 1671 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2017-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 16.07.2020 № 727 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 28.08.2020 № 727 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 29.09.2020 № 1055 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.12.2020 № 1524 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 22.03.2021 № 351 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 29.04.2021 № 527 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 02.07.2021 № 833 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 02.11.2021 № 1418 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 31.03.2022 № 452 «О муниципальной программе Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 13.07.2022 № 1103 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 06.10.2022 № 1547 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.12.2022 № 2145 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 09.03.2023 № 276 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 27.03.2023 № 357 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 14.03.2024 № 387 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 26.04.2024 № 723 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы».

- постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 25.12.2024 № 2231 «О внесении изменений в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения территории Сафоновского района Смоленской области» на 2019-2024 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии со статьей 49 Устава муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области.

Глава муниципального образования

«Сафоновский муниципальный округ»

Смоленской области  **А.А.Царев**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области от 09.01.2025 № 14 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы

(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Первый заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области  Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Управления |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| объемы финансового обеспечения за весь период реализации(по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 0,0. рублей, из них:  **2025 год** – 0,0 рублей;  **2026** **год** – 0,0 рублей;  **2027 год** – 0,0 рублей;  **2028 год** – финансирование не определено;  **2029 год** – финансирование не определено;  **2030 год** – финансирование не определено. |

2. Показатели муниципальной программы

| Наименование показателя, единица измерения | Единица измерения | Базовое значение показателя (2024год) | Планируемое значение показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | единица | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом | единица | 105 | 108 | 110 | 112 |
| 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 25 | 25 | 25 | 25 |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
|  | 2 | | 3 | | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
|  | Руководитель регионального проекта – председатель Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | | | | |
| 1.1 | Создание механизмов развития комфортной городской среды | благоустроены общественные территории (набережные, центральные площади, парки, скверы, пешеходные зоны, и другие территории) и проведены иные мероприятия, предусмотренные государственными и муниципальными программами формированиями современной городской среды. | | - реализован проект победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Проект комплексного развития центральной части города Сафоново Смоленской области «Светлое настоящее» | |
| 1.2 | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | создана безопасная и удобная, привлекательная среда общественных территорий муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, проведены работы по проектированию объектов благоустройства, повышен уровень комфортности и условий для проживания граждан, улучшено эстетическое состояние общественных территорий. | | количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом, количество благоустроенных дворовых территорий с нарастающим итогом. | |

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения** | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| *Муниципальная программа (всего)*,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

При согласовании дизайн-проектов дворовых территорий с заинтересованными лицами объем средств за счет внебюджетных источников в рамках муниципальной программы может потребовать проведения его корректировки. В результате чего объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит уточнению.

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

Сведения о показателях муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | [методика расчета показателя утверждена приказом Минстроя России от 18.04.2019 № 228/пр (в ред. приказа от 01.11.2023 № 792/пр), (приложение № 10)](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET030003.pdf) |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом | [методика расчета показателя утверждена приказом Минстроя России от 18.04.2019 № 228/пр (в ред. приказа от 01.11.2023 № 792/пр), (приложение № 10)](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET030003.pdf) |
| 3. | Реализован проект победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Проект комплексного развития центральной части города Сафоново Смоленской области «Светлое настоящее» | [методика расчета показателя утверждена приказом Минстроя России от 18.04.2019 № 228/пр (в ред. приказа от 01.11.2023 № 792/пр) (приложение № 11)](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET030003.pdf) |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | [методика расчета показателя утверждена приказом Минстроя России от 18.04.2019 № 228/пр (в ред. приказа от 01.11.2023 № 792/пр), (приложение № 9)](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET030003.pdf) |

|  |
| --- |
| 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации   муниципальной программы  Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области необходимо для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территорий муниципальных образований Смоленской области.  Содержание территорий, а также проектирование и размещение объектов благоустройства, направленные на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории являются важными факторами социальной стабильности в обществе.  В последние годы на территориях муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.  В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области имеется ряд проблем, среди которых недостаточный уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.  На территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области имеются общественные территории (скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям.  В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предполагается благоустройство дворовых территорий и общественных территорий.  Благоустройство дворовых территорий обеспечивается исходя из минимального и дополнительного перечней видов работ согласно [Правилам](consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FED1EF17F9E505FADDD92420A1D059A046F6FCCCBEB464C8A2D6B61A614958A56FC4B06A8615E7614AA489E1LAK8O) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710).  Необходим комплексный подход к благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включающий в себя:  1) благоустройство дворовых территорий, включая минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:  - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн;  - ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;  - ремонт и (или) устройство тротуаров;  - устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, канав, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев;  - ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров.  Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.  Заинтересованные лица вправе принимать финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.  Расходные обязательства Смоленской области по предоставлению субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды из областного бюджета в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным перечнем работ софинансируются из федерального бюджета:  - при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.  2) благоустройство дворовых территорий, включая дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:  - устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;  - ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;  - ремонт и (или) установка пандусов;  - озеленение территорий;  - иные виды работ.  Заинтересованные лица принимают финансовое и вправе принимать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.  Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.  Расходные обязательства Смоленской области по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ софинансируются из федерального бюджета:  - при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;  - при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.  Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  3) благоустройство общественных территорий:  - благоустройство и реконструкция скверов;  - оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;  - устройство, ремонт, реконструкция пешеходных зон;  - освещение территорий, в том числе декоративное;  - обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;  - установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора в местах массового посещения граждан;  - обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;  - иные мероприятия.  Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществляются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  Приоритеты и цели региональной государственной и муниципальной политики в сфере благоустройства определены Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=03E7AE1EF02E238103842201117BE97C11782F6A67109C9E6B76180975E29CBCDD29FDCAC91C437FC7D0EA148A69r6J) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Стратегическая цель региональной государственной политики в сфере благоустройства на период до 2024 года - создание современной среды обитания и жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.  Среди приоритетов региональной государственной политики и муниципальной политики в сфере благоустройства, направленных на достижение стратегической цели, - формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области). |

2. ПАСПОРТ

комплексных процессных мероприятий

ПАСПОРТ

комплексных процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий регионального проекта

| №  №п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата  2024 год | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, нарастающим итогом | единица | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, нарастающим итогом | единица | 105 | 108 | 0 | 0 |

Адресный [перечень](#P766) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, приведен в приложении № 1 к Сведениям о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды».

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект, подготовка и утверждение которого осуществляется не позднее 01 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, в порядке, определенном Администрацией муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области. В указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, определен Администрацией муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области.

Адресный [перечень](#P3099) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, приведен в приложении № 2 к Сведениям о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды».

В адресный перечень включены все общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве и подлежащие благоустройству в период реализации муниципальной программы.

Форма адресного [перечня](#P3484) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области правил благоустройства территории, приведена в приложении № 3 к Сведениям о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды». Указанная форма заполняется по мере проведения инвентаризации указанных объектов.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы в 2025-2030 годах, приведен соответственно в [приложении № 4](#P3522) к Сведениям о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды».

В отношении земельных участков, на которых расположены МКД, подлежащих благоустройству в очередном финансовом году, муниципальное образование осуществляет мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы в 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 годах, приведены соответственно в [приложении №](#P3808) 5 к Сведениям о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2025-2030 годах в рамках муниципальной программы с перечнем видов работ, включая разработку проектно-сметной документации, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения и рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в году, следующем за годом проведения такого голосования. [Порядок](consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FECFE20195B80FF8D6812921A7DC07FE16F0AB93EEB23188E2D0EB5C214F0DF42B91BD638D5FB62701AB88E3B484D2C50E96EBL8KDO) проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, утвержден постановлением Правительства Смоленской области от 11.06.2020 № 341.

Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», приведена в приложении № 6 к Сведениям о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Мероприятия по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства, проводятся муниципальным образованием в порядке, утвержденном постановлением Правительства Смоленской области от 24.06.2021 № 390.

Предусмотреть право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом Сафоновского муниципального округа - при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FED1EF17F9E505FCD5DA2022A1D059A046F6FCCCBEB464DAA28EB21E655C0CF63593BD69L8K4O) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в порядке, установленном такой комиссией.

Предусмотреть право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в сроки, установленной соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FED1EF17F9E505FCD5DA2022A1D059A046F6FCCCBEB464DAA28EB21E655C0CF63593BD69L8K4O) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в порядке, установленном такой комиссией.

Предусмотреть условие о предельной дате заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 01 апреля года представления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение № 1

к Сведениям о региональном проекте

«Формирование комфортной

городской среды»

Адресный [перечень](#P766) дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | 2 |
| 1 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.8 |
| 2 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.10 |
| 3 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.22 |
| 4 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.23 |
| 5 | г. Сафоново, ул. Гагарина д.1 |
| 6 | г. Сафоново, ул. Гагарина д.3 |
| 7 | г. Сафоново, ул. Гагарина д.8 |
| 8 | г. Сафоново, ул. Гагарина д.9 |
| 9 | г. Сафоново, ул. Гагарина д.10 |
| 10 | г. Сафоново, ул. Гагарина д.12 |
| 11 | г. Сафоново, ул. Гастелло д.15 |
| 12 | г. Сафоново, ул. Дзержинского д.20 |
| 13 | г. Сафоново, ул. Дзержинского д.22 |
| 14 | г. Сафоново, ул. Заозерная д.2 |
| 15 | г. Сафоново, ул. Заозерная д.4 |
| 16 | г. Сафоново, ул. Заозерная д.6 |
| 17 | г. Сафоново, ул. Заозерная д.8 |
| 18 | г. Сафоново, ул. Кирова д.3 |
| 19 | г. Сафоново, ул. Кирова д.6 |
| 20 | г. Сафоново, ул. Кирова д.8 |
| 21 | г. Сафоново, ул. Кирпичный городок д.1 |
| 22 | г. Сафоново, ул. Кирпичный городок д.2 |
| 23 | г. Сафоново, ул. Кирпичный городок д.3 |
| 24 | г. Сафоново, ул. Кирпичный городок д.4 |
| 25 | г. Сафоново, ул. Ковалева д.1а |
| 26 | г. Сафоново, ул. Ковалева д.1б |
| 27 | г. Сафоново, ул. Ковалева д.3 |
| 28 | г. Сафоново, ул. Ковалева д.6 |
| 29 | г. Сафоново, ул. Ковалева д.9 |
| 30 | г. Сафоново, ул. Ковалева д.17 |
| 31 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.1 |
| 32 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.2 |
| 33 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.5 |
| 34 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.6 |
| 35 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.7 |
| 36 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.8 |
| 37 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.11 |
| 40 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.2 |
| 41 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.3 |
| 42 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.4а |
| 43 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.5 |
| 44 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.6 |
| 45 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.7 |
| 46 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.9 |
| 47 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.11 |
| 48 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.13 |
| 49 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.15 |
| 50 | г. Сафоново, ул. Комсомольская д.6 |
| 51 | г. Сафоново, ул. Комсомольская д.13 |
| 52 | г. Сафоново, ул. Комсомольская д.15 |
| 53 | г. Сафоново, ул. Красноармейская д.1а |
| 54 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.13 |
| 55 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.15 |
| 56 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.28 |
| 57 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.30 |
| 58 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.32 |
| 59 | г. Сафоново, ул. Куйбышева д.11 |
| 60 | г. Сафоново, ул. Кутузова д.33 |
| 61 | г. Сафоново, ул. Кутузова д.35 |
| 62 | г. Сафоново, ул. Ленина д.4 |
| 63 | г. Сафоново, ул. Ленина д.5 |
| 64 | г. Сафоново, ул. Ленина д.5а |
| 65 | г. Сафоново, ул. Ленина д.6 |
| 66 | г. Сафоново, ул. Ленина д.6а |
| 67 | г. Сафоново, ул. Ленина д.7 |
| 68 | г. Сафоново, ул. Ленина д.8 |
| 69 | г. Сафоново, ул. Ленина д.9 |
| 70 | г. Сафоново, ул. Ленина д.10 |
| 71 | г. Сафоново, ул. Ленина д.11 |
| 72 | г. Сафоново, ул. Ленина д.12 |
| 73 | г. Сафоново, ул. Ленина д.14 |
| 74 | г. Сафоново, ул. Ленина д.15 |
| 75 | г. Сафоново, ул. Ленина д.16 |
| 76 | г. Сафоново, ул. Ленина д.17 |
| 77 | г. Сафоново, ул. Ленина д.18 |
| 78 | г. Сафоново, ул. Ленина д.21 |
| 79 | г. Сафоново, ул. Ленина д.23 |
| 80 | г. Сафоново, ул. Ленина д.24 |
| 81 | г. Сафоново, ул. Ленина д.25 |
| 82 | г. Сафоново, ул. Ленина д.26 |
| 83 | г. Сафоново, ул. Ленина д.27 |
| 84 | г. Сафоново, ул. Ленина д.29а |
| 85 | г. Сафоново, ул. Ленина д.30 |
| 86 | г. Сафоново, ул. Ленина д.31а |
| 87 | г. Сафоново, ул. Ленина д.38 |
| 88 | г. Сафоново, ул. Ленина д.39 |
| 89 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.11а |
| 90 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.12 |
| 91 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.14 |
| 92 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.15 |
| 93 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.16 |
| 94 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.17а |
| 95 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.27 |
| 96 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.29 |
| 97 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.31 |
| 98 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.35 |
| 99 | г. Сафоново, ул. Московская д.1 |
| 100 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.4 |
| 101 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.5 |
| 102 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.6 |
| 103 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.7 |
| 104 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.12а |
| 105 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.18 |
| 106 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.19 |
| 107 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.20 |
| 108 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.21 |
| 109 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.22 |
| 110 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.24 |
| 111 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.25 |
| 112 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.28 |
| 113 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.29 |
| 114 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.30 |
| 115 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.31 |
| 116 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.1 |
| 117 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.2 |
| 118 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.3 |
| 119 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.4 |
| 120 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.6 |
| 121 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.7 |
| 122 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.9 |
| 123 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.10 |
| 124 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.11 |
| 125 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.11а |
| 126 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.12 |
| 127 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.19 |
| 128 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.20 |
| 129 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.21 |
| 130 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.22 |
| 131 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.28 |
| 132 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.29 |
| 133 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.30 |
| 134 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.31 |
| 135 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.32 |
| 136 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.33 |
| 137 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.34 |
| 138 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.35 |
| 139 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.36 |
| 140 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.37 |
| 141 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.38 |
| 142 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.39 |
| 143 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 3 д.2 |
| 144 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 5 д.1 |
| 145 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 5 д.2 |
| 146 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.4 |
| 147 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.20 |
| 148 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.22 |
| 149 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.28 |
| 150 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.30 |
| 151 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.32 |
| 152 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.34 |
| 153 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.36 |
| 154 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.38 |
| 155 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.44 |
| 156 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.1 |
| 157 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.2 |
| 158 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.3 |
| 159 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.4а |
| 161 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.4б |
| 162 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.5 |
| 162 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.5а |
| 163 | г. Сафоново, ул. Мира д.1 |
| 164 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.1 |
| 165 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.7 |
| 166 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.9 |
| 167 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.11 |
| 168 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.11а |
| 169 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.15 |
| 170 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.18 |
| 171 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.77 |
| 172 | г. Сафоново, ул. Радищева д.16 |
| 173 | г. Сафоново, ул. Районная подстанция д.1 |
| 174 | г. Сафоново, ул. Районная подстанция д.2 |
| 175 | г. Сафоново, ул. Районная подстанция д.3 |
| 176 | г. Сафоново, ул. Районная подстанция д.4 |
| 177 | г. Сафоново, ул. Районная подстанция д.6 |
| 178 | г. Сафоново, ул. Революционная д.3 |
| 179 | г. Сафоново, ул. Революционная д.5 |
| 180 | г. Сафоново, ул. Революционная д.6 |
| 181 | г. Сафоново, ул. Революционная д.7 |
| 182 | г. Сафоново, ул. Революционная д.8 |
| 183 | г. Сафоново, ул. Революционная д.11 |
| 184 | г. Сафоново, ул. Революционная д.13 |
| 185 | г. Сафоново, ул. Репина д.18 |
| 186 | г. Сафоново, ул. Свободы д.2 |
| 187 | г. Сафоново, ул. Свободы д.3 |
| 188 | г. Сафоново, ул. Свободы д.4 |
| 189 | г. Сафоново, ул. Свободы д.5 |
| 190 | г. Сафоново, ул. Свободы д.9 |
| 191 | г. Сафоново, ул. Свободы д.11 |
| 192 | г. Сафоново, ул. Свободы д.13 |
| 193 | г. Сафоново, ул. Свободы д.15 |
| 194 | г. Сафоново, ул. Свободы д.17 |
| 195 | г. Сафоново, ул. Свободы д.19 |
| 196 | г. Сафоново, ул. Северная д.7 |
| 197 | г. Сафоново, ул. Советская д.2 |
| 198 | г. Сафоново, ул. Советская д.6 |
| 199 | г. Сафоново, ул. Советская д.8 |
| 200 | г. Сафоново, ул. Советская д.31 |
| 201 | г. Сафоново, ул. Советская д.33 |
| 202 | г. Сафоново, ул. Советская д.37 |
| 203 | г. Сафоново, ул. Советская д.41 |
| 204 | г. Сафоново, ул. Советская д.41а |
| 205 | г. Сафоново, ул. Советская д.46 |
| 206 | г. Сафоново, ул. Советская д.48 |
| 207 | г. Сафоново, ул. Советская д.48а |
| 208 | г. Сафоново, ул. Советская д.50 |
| 209 | г. Сафоново, ул. Советская д.54 |
| 210 | г. Сафоново, ул. Советская д.56 |
| 211 | г. Сафоново, ул. Строителей д.2 |
| 212 | г. Сафоново, ул. Строителей д.14 |
| 213 | г. Сафоново, ул. Строителей д.17а |
| 214 | г. Сафоново, ул. Строителей д.17б |
| 215 | г. Сафоново, ул. Строителей д.26а |
| 216 | г. Сафоново, ул. Строителей д.26б |
| 217 | г. Сафоново, ул. Строителей д.28а |
| 218 | г. Сафоново, ул. Шахта - 3 д. 5 |
| 219 | г. Сафоново, ул. Шахта - 3 д.6 |
| 220 | г. Сафоново, ул. Шахта - 3 д.7 |
| 221 | г. Сафоново, ул. Шахта - 3 д.8 |
| 222 | г. Сафоново, ул. Шахта - 3 д.10 |
| 223 | г. Сафоново, ул. Шахтерская д.4 |
| 224 | г. Сафоново, ул. Шахтерская д.6 |
| 225 | г. Сафоново, ул. Шахтерская д.7 |
| 226 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.2 |
| 227 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.3 |
| 228 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.4 |
| 229 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.5 |
| 230 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.7 |
| 231 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.8 |
| 232 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.9а |
| 233 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.22 |
| 234 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.24 |
| 235 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.26 |
| 236 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.28 |
| 237 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.1 |
| 238 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.2 |
| 239 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.4 |
| 240 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.5 |
| 241 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.6 |
| 242 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.7 |
| 243 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.8 |
| 244 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.10 |
| 245 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.20 |

Примечание: адресный перечень дворовых территорий подлежит ежегодной корректировке и уточнению.

Приложение № 2

к Сведениям о региональном проекте

«Формирование комфортной

городской среды»

Адресный [перечень](#P3099) общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Примечание |
| 1 | 2 |  |
| 1 | Сквер «Павшим Воинам» |  |
| 2 | Сквер «Центральный» | Благоустроен в 2017, 2019 годах |
| 3 | Сквер у памятника Ленину |  |
| 4 | Сквер у памятника «Воинам-Интернационалистам» | Благоустроен в 2021 году |
| 5 | Сквер «Детский» | Благоустроен в 2018 году |
| 6 | Сквер у фонтана школы № 7 | Благоустроен в 2020 году |
| 7 | Стадион по ул. Ленинградской |  |
| 8 | Игровая площадка возле спортивного зала «Строитель» |  |
| 9 | Парковая зона между ул. Октябрьской и ул. Химиков |  |
| 10 | Зона отдыха возле бассейна «Нептун», микрорайон-1 |  |
| 11 | Зона отдыха возле ДК по ул. Ленинградской |  |
| 12 | Парковая зона по ул. Мира, благоустройство и озеленение лесопарковой зоны (1 этап) | Благоустроен в 2022 году |
| 13 | Парковая зона по ул. Мира, благоустройство набережной (2 этап) | Благоустроен в 2023 году |
| 14 | Парковая зона по ул. Мира, устройство площадок и установка малых архитектурных форм (3 этап) | Благоустроен в 2024 году |

Примечание: адресный перечень общественных территорий подлежит ежегодной корректировке и уточнению.

Приложение № 3

к Сведениям о региональном проекте

«Формирование комфортной

городской среды»

Форма

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее последнего года реализации

федерального проекта за счет средств указанных

лиц в соответствии с требованиями утвержденных

в муниципальном образовании Правил благоустройства территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 4

к Сведениям о региональном проекте

«Формирование комфортной

городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы в 2025,2026,2027,2028,2029,2030 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по благоустройству, исходя из минимального перечня работ | Перечень работ по благоустройству, исходя из дополнительного перечня работ | Год реализации мероприятий по благоустройству |
| на 2025 год | | | | |
| 1 | г. Сафоново,  микрорайон -2, д.3 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн;  - ремонт и (или) устройство автомобильных парковок |  | 2025 |
| 2 | г. Сафоново,  микрорайон -2, д.4 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн;  - ремонт и (или) устройство автомобильных парковок |  | 2025 |
| 3 | г. Сафоново,  ул. Первомайская, д.1 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн;  - ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;  -ремонт и (или) устройство тротуаров |  | 2025 |

Приложение № 5

к Сведениям о региональном проекте

«Формирование комфортной

городской среды»

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы в 2025,2026,2027,2028,2029,2030 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование места массового посещения граждан | Перечень работ по благоустройству | Год реализации мероприятий по благоустройству |
| на 2025 год | | | |
| 1 | Стадион по ул. Ленинградской | Заполняется по результатам голосования за дизайн-проект | 2025 |

Приложение № 6

к Сведениям о региональном проекте

«Формирование комфортной

городской среды»

Информация о мероприятиях, реализуемых в

рамках регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (далее также - региональный проект) включает в себя следующие мероприятия.

1. Получение субсидии для софинансирования расходов бюджета муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы (далее также - субсидии).

Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области на проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.

Финансирование регионального проекта осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе государственной [программы](consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FED1EF17F9E505FADDD92420A1D059A046F6FCCCBEB464C8A2D6BE1F65420DFD20C5EC2FD306E6634AA68BFDA884D2LDK9O) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Расходные обязательства Смоленской области по предоставлению субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды из областного бюджета в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным перечнем работ софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект, подготовка и утверждение которого осуществляется не позднее 01 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, в порядке, определенном Администрацией муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области. В указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Муниципальное образование «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области обеспечивает:

- проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

- осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FED1EF17F9E505FCD5DA2022A1D059A046F6FCCCBEB464DAA28EB21E655C0CF63593BD69L8K4O) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- актуализацию муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

- проведение голосования по отбору общественных территорий;

- ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в году, следующем за годом проведения такого голосования. [Порядок](consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FECFE20195B80FF8D6812921A7DC07FE16F0AB93EEB23188E2D0EB5C214F0DF42B91BD638D5FB62701AB88E3B484D2C50E96EBL8KDO) проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, утвержден постановлением Правительства Смоленской области от 11.06.2020 № 341.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Расходные обязательства Смоленской области по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ софинансируются из федерального бюджета:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществляются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, осуществляются в соответствии с правилами благоустройства территорий и порядком проведения такой инвентаризации. [Порядок](consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FECFE20195B80FF8D6812921A4DB0CF510F0AB93EEB23188E2D0EB5C214F0DF42B91BD638D5FB62701AB88E3B484D2C50E96EBL8KDO) проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Смоленской области утвержден постановлением Правительства Смоленской области от 24.06.2021 № 390.

Муниципальная программа актуализируется по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий. Срок действия муниципальной программы продлевается на срок реализации федерального проекта.

2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Данное мероприятие предусматривает выделение дополнительной финансовой помощи из областного бюджета бюджету муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области в виде иного межбюджетного трансферта на реализацию проекта по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы может

осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на их реализацию с учетом уровня достижения результатов.

3. Привлечение граждан и организаций к участию в проведении мероприятий по формированию современной городской среды.

Данное мероприятие предусматривает приобщение граждан к решению вопросов благоустройства территорий и формирования современной городской среды, повышение интереса населения к участию в формировании и реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды.

В рамках указанной деятельности предусматривается:

- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;

- общественное участие граждан, организаций в обсуждении проектов муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;

- обязательное финансовое участие жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- общественное участие граждан, организаций в благоустройстве и содержании в надлежащем порядке дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового посещения граждан.

4. Цифровизация городской среды. Данное мероприятие предусматривает использование информационных технологий в рамках производства работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- повышение удовлетворенности качеством жизни в городе;

- снижение числа инцидентов нарушений общественной безопасности;

- повышение уровня общественной культуры;

- возможность дистанционного обращения граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства;

- предоставление сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства;

- создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения на общественных территориях.

3. СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2025 год | 2026 год | 2027год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | |
|  | 1. Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Получение субсидии для софинансирования расходов бюджета муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы | Администрация муниципального образования «Сафоновский округ» Смоленской области | федеральный бюджет | 0 | 00 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | в том числе:  федеральный бюджет | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |