Администрация муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2024  № 457

| - О внесении изменений в актуализированную схему теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области на период 2014-2029 годов на 2024 год |  |
| --- | --- |

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки  и  утверждения», на основании писем общества с ограниченной ответственностью «Смоленскрегионтеплоэнерго» от 12.02.2024 исх. № 215,                      Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 13.03.2024 исх. № 1301/02, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области,  Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» актуализированной схемы теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области на период 2014-2029 годов на 2024 год, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области  от 16.06.2023 № 760, дополнив его следующими мероприятиями:

- реконструкция котельной № 16, ул. Советская, 78 в г. Сафоново, планируемый срок реализации мероприятия 2025-2026 гг.;

- реконструкция котельной № 4, 26-ой квартал, в г. Сафоново, планируемый срок реализации мероприятия 2025г.;

- строительство газовой БМК «Районная подстанция» взамен котельных                №№ 11,12,13 в г. Сафоново, планируемый срок реализации мероприятия 2025 г.;

- строительство газовой БМК «21 квартал» взамен котельной № 9 по                                       ул. Коммунистическая в г. Сафоново, планируемый срок реализации мероприятия 2025 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район»                Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Считать настоящее постановление неотъемлемой частью постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 16.06.2023 № 760.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (А.И. Жбанов).

Глава муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области					А.А. Царев