30
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САФОНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2026 № 1856

	О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»
на 2025-2030 годы
	



Руководствуясь разделом 4, пунктами 5.15, 5.16 раздела 5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области от 03.01.2025 № 1, Уставом муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» на 2025-2030 годы от 09.01.2025 №16 (в редакции постановлений от 04.09.2025 № 1537, от 30.12.2025 № 2660, от 21.01.2026 № 60), следующие изменения:
1.1. Пункты 1, 2, 4 паспорта муниципальной программы изложить в редакции:
«1. Основные положения муниципальной программы
	Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, Центральный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, Западный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, Северо-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, Северный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, Юго-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, Восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, отдел информационной политики и общественных связей Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

	Период реализации муниципальной программы
	2025 – 2030

	Цели муниципальной программы 
	Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, 

	объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода)
	Общий объем финансирования составляет 1 380 074,7тыс. рублей, из них:
2025 год – всего 541 190,8тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 128 587,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 202 890,0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области – 209 713,3 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 0,0 рублей;
2026год – 251 199,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 4 563,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 34 185,4 тыс.рублей;
средства бюджета муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области – 212 450,5 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 0,0 рублей;
2027 год – 408 842,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 232 933,4 тыс.  рублей;
средства бюджета муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области – 175 908,7 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 0,0 рублей;
2028 год – 178 842,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 933,3 тыс.  рублей;
средства бюджета муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области – 175 908,7 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 0,0 рублей.
2029 год – финансирование не определено
2030 год – финансирование не определено



2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (2025 год)
	Планируемое значение показателя

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, водоотведения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения, водоотведения
	Ед.
	1
	1
	1
	1

	2. 
	Увеличение протяженности замены инженерных сетей
	км
	0,83
	1,0
	1,0
	1,0

	3.
	Количество отремонтированных муниципальных квартир
	Ед.
	1
	2
	2
	2

	4.
	Количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства
	%
	100
	100
	100
	100

	5.
	Охрана окружающей среды:
	
	
	
	
	

	5.1.
	Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов
	Кол-во
	20
	15
	10
	10

	5.2.
	Капитальный ремонт (замена затворов) гидротехнического сооружения пруда на реке Большая Вержа в д. Беленино Сафоновского района Смоленской области»
	Кол-во
	-
	1
	-
	-

	6.
	Приобретение:
Контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов 
Бункеров для накопления твердых коммунальных отходов 
	Кол-во
	31
	31
	31
	31

	
	
	
	18
	18
	18
	18

	7.
	Капитальный ремонт шахтных колодцев в том числе:
	Кол-во
	3
	4
	0
	0

	7.1.


7.2.



7.3.



7.4.



7.5.
	-  около д. 9  в д. Билино, Сафоновского муниципального округа Смоленской области

- ул. Сиреневая, в д. Семеньково
Сафоновского муниципального округа Смоленской области

- ул. Лесная, д. 2 в 
д. Богдановщина Сафоновского муниципального округа Смоленской области


- ул. Лесная, д. 9 в 
д. Богдановщина Сафоновского муниципального округа Смоленской области

Численность населения для которых улучшится качество коммунальных услуг
- д. Билино
- д. Семеньково
- д. Богдановщина
	Кол-во


Кол-во



Кол-во



Кол-во





Чел.
Чел.
Чел.
	-


-



-



-
	1


2



1



1





38
10
311
	0


0



0



0





0
0
0
	0


0



0



0





0
0
0

	8.








8.1.
8.2.
	Установка автоматизированных насосных станций на источниках водоснабжения в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области (Поставка и монтаж системы управления погружным насосом с дистанционным управлением на артезианскую скважину): 

- в д. Вержино
-  в д. Плещеево
	








Кол-во
Кол-во

	


	








1
1
	








0
0

	








0
0

	8.3.
	Численность населения, для которых улучшится качество коммунальных услуг
- д. Вержино
- д. Плещеево

	



Чел.
Чел.
	




	



72
40
	
	

	9.
	Поддержка инициативных проектов граждан
	Кол-во
	1
	1
	-
	-

	10.
	Площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено программой
	тыс. В.м
	0
	1,04
	0
	0

	11.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	единица
	0
	24
	0
	0



4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	

Всего
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5


	Муниципальная программа (всего),
в том числе:
	838 883,9
	251 199,8
	408 842,1
	178 842,0

	федеральный бюджет
	4 563,9
	4 563,9
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	270 052,1
	34 185,4
	232 933,4
	2 933,3

	бюджет муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	564 267,9
	212 450,5
	175 908,7
	175 908,7

	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0



»
1.2. Раздел 2 муниципальной программы изложить в редакции:
«Раздел 2
Паспорт комплекса процессных мероприятий 

ПАСПОРТ
 комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства»

Общие положения

	Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
	начальник Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

	Связь с муниципальной программой
	Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы



Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя реализации
	Единица измерения
	Базовое значение показателя реализации (2025 год)
	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество отремонтированных муниципальных квартир
	Ед.
	1
	2
	2
	2



ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства»

Общие положения

	Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
	начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

	Связь с муниципальной программой
	Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы



2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (2025 год)
	Планируемое значение показателя

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, водоотведения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения, водоотведения
	Ед.
	0
	0
	0
	0

	2 
	Увеличение протяженности замены инженерных сетей
	км
	0
	0
	0
	0

	3
	Количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства
	%
	100
	100
	100
	100

	4
	Капитальный ремонт шахтных колодцев
	Кол-во
	3
	4
	0
	0



ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия»

Общие положения

	Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
	начальник Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

	Связь с муниципальной программой
	Наименование программы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы



Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя реализации
	Единица измерения
	Базовое значение показателя реализации (2025 год)
	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Охрана окружающей среды:
Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов
	


Кол-во
	


15
	


10
	


10
	


10

	2.
	Ремонт гидротехнического сооружения
	Кол-во
	0
	1
	0
	0


»

1.3. Раздел 3 муниципальной программы изложить в редакции:
«Раздел 3
Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы


	№ п/п
	Наименование
	Участник муниципальной программы
	Источник финансового обеспечения
	Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	1.
	Региональный проект ««Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет Смоленской области

	25 203,2
	25 203,2
	0,0
	0,0

	ИТОГО по комплексу процессного мероприятия
	25 203,2
	25 203,2
	0,0
	0,0

	2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства»

	2.1.
	Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет Смоленской области
	1 269,5
	1 269,5
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	0,7
	0,7
	0,0
	0,0

	2.2.
	Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области 
	48 617,8
	17 617,8
	15 500,0
	15 500,0

	Итого по комплексу процессного мероприятия
	49 888,0
	18 888,0
	15 500,0
	15 500,0

	3.Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства»

	3.1.
	Содержание и ремонт наружных сетей
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	



	17 012,5
	11 012,5
	3 000,0
	3 000,0

	3.2.
	Содержание МБУ «УКХ»
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	12 912,0
	4 304,0
	4 304,0
	4304,0






	3.3.
	Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения в г. Сафоново
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет Смоленской области


Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	230 000,0





0,0
	0,0





0,0
	230 000,0





0,0
	0,0





0,0

	3.4.
	Капитальный ремонт шахтных колодцев
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет Смоленской области


Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	1800,0





94,8
	600,0





31,6
	600,0





31,6
	600,0





31,6

	3.5.
	Установка автоматизированных насосных станций на источниках водоснабжения в муниципальном образовании «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет Смоленской области


Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	731,6





38,5
	731,6





38,5
	0,0





0,0
	0,0





0,0

	3.6.
	Капитальный ремонт городской бани
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет Смоленской области

Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	0,0



303,0
	0,0



101,0
	0,0



101,0
	0,0



101,0

	Итого по комплексу процессного мероприятия
	262 892,4
	16 819,2
	238 036,6
	8 036,6

	4.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»

	4.1.
	Содержание МБУ «УКХ»
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	212 366,6
	74 709,2
	68 828,7
	68 828,7

	4.2.
	Благоустройство территорий поселения
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	85 808,5
	37 331,5
	24 238,5
	24 238,5

	4.3.
	Приобретение игрового оборудования для детских площадок
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.4.
	Установка детских игровых площадок
	Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет Смоленской области

Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	6 661,7



368,4
	1995,0



122,8
	2 333,4



122,8
	2 333,3



122,8

	ИТОГО по комплексу процессного мероприятия
	305 205,2
	114 158,5
	95 523,4
	95 523,3

	5.Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия»

	5.1.
	Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов 
	Управление строительству и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.
	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Большая Вержа в д.Беленино Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет Смоленской области

Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

	2 088,0






2 088,1
	2 088,0






2 088,1
	0,0






0,0
	0,0






0,0

	ИТОГО по комплексу процессного мероприятия
	4 176,1
	4 176,1
	0,0
	0,0

	6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жизнедеятельности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

	6.1.
	Финансовое обеспечение ответственного исполнителя муниципальной программы
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	35 792,1
	12 067,9
	11 862,1
	11 862,1
	

	ИТОГО по комплексу процессного мероприятия
	35 792,1
	12 067,9
	11 862,1
	11 862,1

	7. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Центрального территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

	7.1.
	Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения
	Центральный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	8 660,0
	3 220,0
	2 720,0
	 2 720,0

	7.2.
	Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий
	Центральный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	2 392,1
	992,1
	700,0
	700,0

	7.3.
	Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронений
	Центральный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	450,0
	150,0
	150,0
	150,0

	7.4.
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	Центральный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

Федеральный бюджет
	22 189,6







0,0
	7 190,2







0,0
	7 499,7







0,0
	7 499,7







0,0

	7.5.
	Обеспечение комплексного развития сельских территорий (обустройство и установка детских игровых площадок)
	Центральный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

Федеральный бюджет

Областной бюджет
	0,0







0,0


0,0
	0,0







0,0


0,0
	0,0







0,0


0,0
	0,0







0,0


0,0

	7.6.
	Строительство ВЛ
	Центральный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет Смоленской области

Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

	471,3



24,8

	471,3



24,8


	0,0



0,0
	0,0



0,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по комплексу процессного мероприятия
	34 187,8
	12 048,4
	11 069,7
	11 069,7

	8. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Западного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

	8.1.
	Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения
	Западный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	3 850,5
	1 350,5
	1 250,0
	1 250,0

	8.2.
	Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий
	Западный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	2 549,5
	1 449,5
	550,0
	550,0

	8.3.
	Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронений
	Центральный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	784,0
	224,0
	280,0
	280,0

	8.4.
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	Западный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	19 679,1
	6 633,7
	6 522,7
	6 522,7

	8.5.
	Развитие сельских территорий
	Западный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Средства федерального бюджета

Бюджет Смоленской области

Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

	4 563,9




141,1


2 163,3
	4 563,9




141,1


2 163,3
	0,0




0,0


0,0

	0,0




0,0


0,0


	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по комплексу процессного мероприятия
	33 731,4
	16 526,0
	8 602,7
	8 602,7

	9. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Северо-восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

	9.1.
	Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения
	Северо-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	3100,0
	1 100,0
	1 000,0
	1 000,0

	9.2.
	Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий
	Северо-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	3 200,0
	1 000,0
	1 100,0
	1 100,0

	9.3.
	Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронений
	Северо-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	270,0
	90,0
	90,0
	90,0

	9.4.
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	Северо-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	10 473,3
	3 491,1
	3 491,1
	3 491,1

	ИТОГО по комплексу процессного мероприятия
	17 043,3
	5 681,1
	5 681,1
	5 681,1

	10. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Северного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

	10.1.
	Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения
	Северный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	3 846,6
	1 274,2
	1 286,2
	1 286,2

	10.2.
	Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий
	Северный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	2 462,6
	862,6
	800,0
	800,0

	10.3.
	Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронений
	Северный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	518,0
	118,0
	200,0
	200,0

	10.4.
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	Северный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

	19 982,8
	6 867,6
	6 557,6
	6 557,6

	ИТОГО по комплексу процессного мероприятия
	26 810,0
	9 122,4
	8 843,8
	8 843,8

	11. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Юго-восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

	11.1.
	Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения
	Юго-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	3 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	11.2.
	Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий
	Юго-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	3 300,0
	1 100,0
	1 100,0
	1 100,0

	11.3.
	Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронений
	Юго-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	840,0
	280,0
	280,0
	280,0

	11.4.
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	Юго-восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

	16 354,2
	5 451,4
	5 451,4
	5 451,4

	ИТОГО по комплексу процессного мероприятия
	23 494,2
	7 831,4
	7 831,4
	7 831,4

	12. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности Восточного территориального комитета Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области»

	12.1.
	Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения
	Восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	1 976,0
	656,0
	660,0
	660,0

	12.2.
	Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий
	Восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	1 095,0
	315,0
	390,0
	390,0

	12.3.
	Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронений
	Восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	253,0
	37,0
	108,0
	108,0

	12.4.
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	Восточный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

	14 449,9
	4 983,3
	4 733,3
	4 733,3

	ИТОГО по комплексу процессного мероприятия
	17 773,9
	5 991,3
	5 891,3
	5 891,3

	13. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка инициативных проектов граждан»

	13.1.
	Организация освещения территории с использованием энергосберегающих технологий в д. Святцово
Сафоновского муниципального округа Смоленской области
	Западный территориальный комитет Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.2.
	Благоустройство дворовой территории ТОС «Солнечный» с обустройством детской игровой площадки и устройством спортивного комплекса
	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области,
Отдел информационной политики и общественных связей Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области
	Бюджет МО «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области


Областной бюджет
	1 000,6








1 685,7
	1 000,6








1 685,7
	0,0








    0,0
	0,0








   0,0

	ИТОГО по комплексу процессного мероприятия
	2 686,3
	2 686,3
	0,0
	0,0

	Всего по муниципальной программе
	838 883,9
	251 199,8
	408 842,1
	178 842,0


»
2. Настоящее постановление является неотъемлемой частью постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области от 09.01.2025 №16.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава муниципального образования 
«Сафоновский муниципальный округ»
Смоленской области                                                                                      А.Н. Кухарев
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