АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САФОНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2026 № 1555

| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы |  |
| --- | --- |

Руководствуясь разделом 4, пунктами 5.15, 5.16  раздела  5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области                 от 03.01.2025 № 1, Уставом муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025-2030 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области от 09.01.2025 № 14 (в редакции постановлений от 28.05.25 № 868, от 02.12.2025 № 2289) следующие изменения:

1.2. Раздел «Показатели муниципальной программы» изложить в редакции:

| Наименование показателя, единица измерения | Единица измерения | Базовое значение показателя (2025год) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | единица | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 2. Количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом | единица | 108 | 109 | 112 | 111 |
| 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 25 | 25 | 25 | 25 |

1.4. Раздел «Показатели реализации  комплекса процессных мероприятий  регионального проекта» муниципальной программы изложить в редакции:

| № №п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата 2025 год | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, нарастающим итогом | единица | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, нарастающим итогом | единица | 108 | 109 | 112 | 0 |

1.5 Приложение № 2 к Сведениям о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» изложить в редакции:

«Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование объекта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. | Сквер «Павшим Воинам» |  |
| 2. | Сквер «Центральный» | Благоустроен в 2017, 2019 годах |
| 3. | «Парк имени В.И. Ленина» | Благоустроен в 2024 году |
| 4. | «Сквер воинской славы» | Благоустроен в 2021 году |
| 5. | «Сквер Сказка» | Благоустроен в 2018 году |
| 6. | «Парк Школьный» | Благоустроен в 2020 году |
| 7. | Стадион на ул. Ленинградской (1-й этап) | Благоустроен в 2025 году |
| 8. | Стадион на ул. Ленинградской (2-й этап) |  |
| 9. | Стадион на ул. Ленинградской (3-й этап) |  |
| 10. | Игровая площадка возле спортивного зала «Строитель» |  |
| 11. | Парковая зона между ул. Октябрьской и ул. Химиков |  |
| 12. | Зона отдыха возле бассейна «Нептун», микрорайон-1 |  |
| 13. | Зона отдыха возле ДК по ул. Ленинградской |  |
| 14. | «Парк Южный», благоустройство и озеленение лесопарковой зоны (1 этап) | Благоустроен в 2022 году |
| 15. | «Парк Южный», благоустройство набережной (2 этап) | Благоустроен в 2023 году |
| 16. | «Парк Южный», устройство площадок и установка малых архитектурных форм (3 этап) | Благоустроен в 2024 году |
| 17. | Ул. Ленина |  |

Примечание: адресный перечень общественных территорий подлежит ежегодной корректировке и уточнению.»

1.6. Приложение № 4 к Сведениям о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» изложить в редакции:

«Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы 2025, 2026,2027 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Перечень работ по благоустройству, исходя из минимального перечня работ | Перечень работ по благоустройству, исходя из дополнительного перечня работ | Год реализации мероприятий по благоустройству |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Сафоново, микрорайон -2, д.3 |  | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек; - установка урн; - ремонт и (или) устройство автомобильных парковок |  | 2025 |  |
| 2 | г. Сафоново, микрорайон -2, д.4 |  | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек; - установка урн; - ремонт и (или) устройство автомобильных парковок |  | 2025 |  |
| 3 | г. Сафоново, ул. Первомайская, д.1 |  | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек; - установка урн; - ремонт и (или) устройство автомобильных парковок; -ремонт и (или) устройство тротуаров |  | 2025 |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Сафоново, микрорайон -2, д.2 |  | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек; - установка урн; - ремонт и (или) устройство автомобильных парковок |  | 2026 |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Сафоново, микрорайон -2, д.7 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек; - установка урн; - ремонт и (или) устройство автомобильных парковок |  |  | 2027 |
| 2 |  | г. Сафоново, микрорайон -2, д.9 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек; - установка урн; - ремонт и (или) устройство автомобильных парковок |  |  | 2027 |
| 3 | г. Сафоново, микрорайон -2, д.10 |  | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек; - установка урн; - ремонт и (или) устройство автомобильных парковок; -ремонт и (или) устройство тротуаров |  |  | 2027 |

Примечание: адресный перечень дворовых территорий подлежит ежегодной корректировке и уточнению.».

1.7. Приложение № 5 к Сведениям о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» изложить в редакции:

«Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы в 2025, 2026, 2027 годах

| № п/п | Наименование места массового посещения граждан | Перечень работ по благоустройству | Год реализации мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |
| на 2025 год |  |  |  |
| 1 | стадион на ул. Ленинградской (1-й этап) | Детская площадка с элементами спортивного комплекса и тротуаром дорожкой | 2025 |
| на 2026 год |  |  |  |
| 2 | стадион на ул. Ленинградской (2-й этап) | Обустройство площадки для отдыха, спортивной площадки с установкой спортивных элементов, парковки и тротуаров для прогулок, установка скамеек, урн, освещения | 2026 |
| на 2027 год |  |  |  |
| 3 | ул. Ленина стадион на ул. Ленинградской (3-й этап) | Заполняется по результатам голосования | 2027 |

2. Настоящее постановление является неотъемлемой частью постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области от 09.01.2025 № 14.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы муниципального образования

«Сафоновский муниципальный округ»

Смоленской области				                                                 В.А. Малахов