**Паспорт**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области» на 2018-2022 годы**

**(далее –Муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (далее – комитет по строительству и ЖКХ);  УЖКХ,  Комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства мест массового посещения граждан и дворовых территорий Сафоновского городского поселения |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области);  - количество благоустроенных мест массового посещения граждан;  - площадь благоустроенных мест массового посещения граждан;  - доля благоустроенных мест массового посещения граждан;  - трудовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)  Уточняются ежегодно по мере поступления лимитов бюджетных  ассигнований | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – тыс. рублей, в том числе по источникам:  -средства федерального бюджета – тыс. рублей;  -средства областного бюджета – тыс. рублей;  -средства бюджета Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области  - внебюджетные источники – тыс. рублей;  Из них по годам реализации:   * **2018 год всего - тыс.руб**, в том числе   -средства федерального бюджета – тыс. рублей;  -средства областного бюджета – тыс. рублей;  -средства бюджета Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области  - внебюджетные источники – тыс.руб.  **в том числе по мероприятиям:**  1. Благоустройство дворовых территорий  по источникам:  - средства федерального бюджета – тыс. рублей;  - средства областного бюджета – тыс. рублей;  - средства бюджета Сафоновского городского  поселения Сафоновского района Смоленской  области – тыс. рублей;  - внебюджетные источники тыс.рублей.  2.Обустройство мест массового посещения граждан  по источникам:  - средства федерального бюджета – тыс. рублей;  - средства областного бюджета – тыс. рублей;  - средства бюджета Сафоновского городского  поселения Сафоновского района Смоленской  области – тыс. рублей.   * **2019 год всего - тыс.руб**, в том числе   -средства федерального бюджета – тыс. рублей;  -средства областного бюджета – тыс. рублей;  -средства бюджета Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области  - внебюджетные источники – тыс.руб.  **в том числе по мероприятиям:**  1. Благоустройство дворовых территорий  по источникам:  - средства федерального бюджета – тыс. рублей;  - средства областного бюджета – тыс. рублей;  - средства бюджета Сафоновского городского  поселения Сафоновского района Смоленской  области – тыс. рублей;  - внебюджетные источники тыс.рублей.  2. Обустройство мест массового посещения граждан  по источникам:  - средства федерального бюджета – тыс. рублей;  - средства областного бюджета – тыс. рублей;  - средства бюджета Сафоновского городского  поселения Сафоновского района Смоленской  области – тыс. рублей.   * **2020 год всего - тыс.руб**, в том числе   -средства федерального бюджета – тыс. рублей;  -средства областного бюджета – тыс. рублей;  -средства бюджета Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области  - внебюджетные источники – тыс.руб.  **в том числе по мероприятиям:**  1. Благоустройство дворовых территорий  по источникам:  - средства федерального бюджета – тыс. рублей;  - средства областного бюджета – тыс. рублей;  - средства бюджета Сафоновского городского  поселения Сафоновского района Смоленской  области – тыс. рублей;  - внебюджетные источники тыс.рублей.  2. Обустройство мест массового посещения граждан  по источникам:  - средства федерального бюджета – тыс. рублей;  - средства областного бюджета – тыс. рублей;  - средства бюджета Сафоновского городского  поселения Сафоновского района Смоленской  области – тыс. рублей.   * **2021 год всего - тыс.руб**, в том числе   -средства федерального бюджета – тыс. рублей;  -средства областного бюджета – тыс. рублей;  -средства бюджета Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области  - внебюджетные источники – тыс.руб.  **в том числе по мероприятиям:**  1. Благоустройство дворовых территорий  по источникам:  - средства федерального бюджета – тыс. рублей;  - средства областного бюджета – тыс. рублей;  - средства бюджета Сафоновского городского  поселения Сафоновского района Смоленской  области – тыс. рублей;  - внебюджетные источники тыс.рублей.  2. Обустройство мест массового посещения граждан  по источникам:  - средства федерального бюджета – тыс. рублей;  - средства областного бюджета – тыс. рублей;  - средства бюджета Сафоновского городского  поселения Сафоновского района Смоленской  области – тыс. рублей.   * **2022 год всего - тыс.руб**, в том числе   -средства федерального бюджета – тыс. рублей;  -средства областного бюджета – тыс. рублей;  -средства бюджета Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области  - внебюджетные источники – тыс.руб.  **в том числе по мероприятиям:**  1. Благоустройство дворовых территорий  по источникам:  - средства федерального бюджета – тыс. рублей;  - средства областного бюджета – тыс. рублей;  - средства бюджета Сафоновского городского  поселения Сафоновского района Смоленской  области – тыс. рублей;  - внебюджетные источники тыс.рублей.  2. Обустройство мест массового посещения граждан  по источникам:  - средства федерального бюджета – тыс. рублей;  - средства областного бюджета – тыс. рублей;  - средства бюджета Сафоновского городского  поселения Сафоновского района Смоленской  области – тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам;  - увеличение благоустройства мест массового посещения граждан;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Сафоновского городского поселения. |

1. **Общая характеристика социально-экономической сферы реализации Муниципальной программы**

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области необходимо для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области (далее - Сафоновское городское поселение).

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Сафоновского городского поселения .

Анализ сектора благоустройства Сафоновского городского поселения показал, что в последние годы в Сафоновском городском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, но, не смотря на это, имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан, установленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий Сафоновского городского поселения являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и городских территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров,

- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий, и т.д.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На уровне комфортного состояния объектов благоустройства сказывается влияние отрицательных природных факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Износу объектов благоустройства также способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Значительной проблемой благоустройства является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и мест массового посещения граждан необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, но и государственных органной Смоленской области, а также организаций различных форм собственности,

Применение программного метода позволит:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территорий Сафоновского городского поселения.

Реализация основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования позволит:

- создать и поддерживать функционально, экологически и эстетически организованную городскую среду;

- улучшить содержание и безопасность дворовых территорий, территорий кварталов, общественных территорий.

* 1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства дворовых территорий**

На территории Сафоновского городского поселения расположено 376 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 45 до 65 лет назад.

Благоустройство большинства дворов жилищного фонда на территории Сафоновского городского поселения на сегодняшний день не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:

- значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города Сафоново многоквартирными домами истек;

- практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей;

- недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов, таких как:

- несоответствие существующей застройки жилых кварталов современным градостроительным нормам;

- введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий;

- недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы;

- отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройству парковок для временного хранения автомобилей.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия отдыха и жизни жителей.

Основная часть домов построена 45 - 65 лет назад, а в центральной части города возраст большинства зданий колеблется от 67 лет.

Озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о ремонте проезжей части дворовых территорий.

При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территории из цементобетона и асфальтобетона появились дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Ряд дворовых территорий имеет уровень освещенности ниже допустимого или освещение отсутствует вообще.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, обустройства детских, спортивных, игровых площадок, парковочных мест на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к необходимому результату.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов.

Показатели, характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы | | | Значение показателей | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 12 | 19 | 37 | 57 | 139 | 223 | 305 | 385 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 3,0 | 5,0 | 9,8 | 15 | 36 | 57,9 | 79 | 100 |

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной и (или) муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере.

На основании инвентаризации дворовых территорий, расположенных на территории Сафоновского городского поселения в благоустройстве нуждаются исходя из минимального перечня работ по благоустройству - 339 дворовых территорий многоквартирных домов. Адресный перечень указанных территорий представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

* 1. **Характеристика сферы обустройства мест массового посещения граждан**

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Сафоновского городского поселения имеется 12 объектов массового посещения граждан – парки, скверы, зоны отдыха, спортивные площадки общей площадью 270 500 кв.метра.

Для обеспечения обустройства мест массового посещения граждан целесообразно проведение следующих мероприятий:

- благоустройство и реконструкция скверов;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство, ремонт, реконструкция пешеходных зон;

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора в местах массового посещения граждан;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- и иные мероприятия.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности местам массового посещения граждан города Сафоново.

Показатели характеризующие

благоустройство мест массового посещения граждан

Сафоновского городского поселения

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Едини-ца измере-ния | Три года, предшествующие реализации программы | | | Значения показателей  нарастающим итогом | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество благоустроенных мест массового посещения граждан | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % |  |  | 8,3 | 16,7 | 41,6 | 66,7 | 91,7 | 100 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства мест массового посещения граждан | ед. | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 |

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной и (или) муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере.

На основании инвентаризации мест массового посещения граждан, расположенных на территории Сафоновского городского поселения сформирован адресный перечень таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, который представлен в приложении № 5 к Муниципальной программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест массового посещения граждан должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и мест массового посещения граждан для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 2:Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации Муниципальной программы**

Приоритетами региональной государственной политики в сфере благоустройства, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Смоленской области, обустройство мест массового посещения граждан);

- повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения, расположенных на территории муниципальных образований Смоленской области.

Нормативно-правовыми актами, определяющими основные приоритеты государственной политики являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691-пр « Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта Формирование комфортной городской среды»;

- Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 2016-2021 годы», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 16 апреля 2016 г. № 5);

- Областная государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Смоленской области" на 2018-2022гг., утвержденная Постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599.

Цель Муниципальной программы соответствует приоритетам региональной государственной политики, в сфере благоустройства территорий муниципальных образованийСмоленской области, определенным Федеральным законом от 16 сентября 2003 №131«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и стратегической цели региональной государственной политики в сфере благоустройства – создание современной среды обитания и жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства мест массового посещения граждан и дворовых территорий Сафоновского городского поселения.

Задачами Муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового посещения граждан.

Целевыми показателями реализации Муниципальной программы являются:

- количество дворовых территорий многоквартирных домов;

- площадь дворовых территорий многоквартирных домов;

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- общая численность населения городского поселения;

- общая численность населения, проживающих в МКД с благоустроенными территориями;

- количество мест массового посещения граждан;

- площадь мест массового посещения граждан;

- количество благоустроенных мест массового посещения граждан;

- площадь мест массового посещения граждан.

Сведения о целевых показателях реализации Муниципальной программы приведены в приложении №1 к Муниципальной программе.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной и (или) муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере

Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) увеличение благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам;

б) увеличение благоустройства мест массового посещения граждан;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Сафоновского городского поселения.

Срок реализации Муниципальной программы – 2018-2022 годы.

**Раздел 3.Обоснование ресурсного обоснования муниципальной программы**

Основные мероприятия Муниципальной программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники представлены средствами физических и юридических лиц, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет - тыс. руб**.** (Уточняются ежегодно по мере поступления лимитов бюджетных

ассигнований)

в том числе по источникам:

- средства федерального бюджета - тыс.руб.;

- средства областного бюджета - тыс.руб.;

- средства бюджета Сафоновского городского

поселения Сафоновского района Смоленской области - тыс. руб.;

- внебюджетные источники - тыс.руб.;

**в том числе:**

**- благоустройство дворовых территорий** - **тыс.руб**.;

- средства федерального бюджета - тыс.руб.;

- средства областного бюджета - тыс.руб.;

- средства бюджета Сафоновского городского

поселения Сафоновского района Смоленской области - тыс. руб.;

- внебюджетные источники - тыс.руб.;

- обустройство мест массового посещения граждан **- тыс.руб.**

- средства федерального бюджета **-**  тыс.руб.;

- средства областного бюджета **-** тыс.руб.;

- средства бюджета Сафоновского городского

поселения Сафоновского района Смоленской области **-** тыс. руб.

При согласовании дизайн - проектов дворовых территорий с заинтересованными лицами, объем средств за счет внебюджетных источников в рамках Муниципальной программы может потребовать проведение его корректировки. В результате чего объем финансового обеспечения на реализацию Муниципальной программы подлежит уточнению.

**Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы**

В рамках Муниципальной программы предполагается реализация следующих основных мероприятий:

**Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий»**

В основное мероприятие будут включены дворовые территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень дворовых территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства. Адресный перечень таких территорий на определенный финансовый год будет представлен в приложении №6 к муниципальной программе.

 Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках Муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 1% (одного процента) от общей стоимости соответствующего вида работ.

Для реализации данного мероприятия Муниципальной программы предусмотрены следующие показатели:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с перечнем, утвержденным региональной программой, к которому относится:

1) ремонта дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3)установка скамеек;

4)установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

- нормативная (предельная) стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ представлена в таблице.

Нормативная (предельная) стоимость работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в состав минимального перечня таких работ

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Предельная стоимость работ (нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 1 м2 | 2000 |
| 2. | Установка скамейки | 1 штука | 15 000 |
| 3. | Установка урны для мусора | 1 штука | 6 000 |
| 4. | Обеспечение освещения дворовых территорий: |  |  |
|  | с воздушной прокладкой кабеля | 1светильник | 35 000 |
|  | с подземной прокладкой кабеля | 1светильник | 50 000 |
|  | с заменой светильника наружного освещения | 1светильник | 20 000 |

Стоимость (нормативная стоимость) выполняемых работ в соответствии с минимальным перечнем, включенным в предложения заинтересованных лиц и по которым в результате рассмотрения и оценки предложений граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу Общественной комиссией принято положительное решение, будет определена путем составления локальных сметных расчетов, составленных на основании территориальных сметных нормативов Смоленской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с применением индексов изменения сметной стоимости, и согласованных с представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с перечнем, утвержденным региональной программой, к которому относится:

1) ремонт и (или) устройство тротуаров;

2) ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

3) ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

4) ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

5) ремонт и установка пандусов;

6)организация площадок для установки мусоросборников;

7)озеленение территорий.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

По каждой дворовой территории, включенной в Муниципальную программу, разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект, в порядке, определенном Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области.

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области, будет определен Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Сафоновского городского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Основное мероприятие №2 « Обустройство мест массового посещения граждан»**

В основное мероприятие будут включены места массового посещения граждан, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень общественных территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства. Предлагается к рассмотрению перечень мест массового посещения граждан согласно приложению №5 к муниципальной программе. Адресный перечень мест массового посещения граждан на соответствующий финансовый период, прошедших общественное обсуждение, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства., будет представлен в соответствии с приложением №7 к муниципальной программе.

Перечень программных мероприятий и план реализации изложен в приложениях № 1, №2 к муниципальной программе соответственно.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере**

**реализации Муниципальной программы**

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691-пр « Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта Формирование комфортной городской среды»;

- Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 2016-2021 годы», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 16 апреля 2016 г. № 5);

Внесение изменений в Муниципальную программу осуществляется по мере необходимости.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации настоящей программы представлены в приложении №3 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сафоновского городского поселения

Сафоновского района » Смоленской области

на 2018-2022 годы

**Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района» Смоленской области на 2018-2022 годы**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение целевых показателей (к очередному финансовому году) | | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) нарастающим итогом | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повышение уровня благоустройства мест массового посещения граждан и дворовых территорий Сафоновского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 19 | 37 | 57 | 139 | 223 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 5,0 | 9,8 | 15,0 | 36,0 | 57,9 |
| 6. | Количество обустроенных мест массового посещения граждан | ед. | - | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 7. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | - | 8,3 | 16,7 | 41,7 | 66,7 |

Перечень и значения целевых показателей носят открытый характер и предусматривают возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной и (или) муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сафоновского городского поселения

Сафоновского района » Смоленской области

на 2018-2022 годы

**План реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной год и плановый период, тыс.руб. | | | | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на очередной год и плановый период | | | | |
| всего | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| 1.Цель: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий Сафоновского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.) | Комитет по строительству и ЖКХ x | x | x | | x | | x | x | 57 | | 139 | | 223 | |
| 1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД (%) | Комитет по строительству и ЖКХ x | x | x | | x | | x | x | 15,0 | | 36,0 | | 57,9 | |
| 1.3.»Благоустройство дворовых территорий», всего,  в том числе по источникам финансирования | Комитет по строительству и ЖКХ |  |  | |  | |  |  | x | | x | | x | |
| федеральный бюджет | Комитет по строительству и ЖКХ |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| областной бюджет | Комитет по строительству и ЖКХ |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| местный бюджет | Комитет по строительству и ЖКХ |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы Благоустройство дворовых территорий | Комитет по строительству и ЖКХ |  |  | |  | |  |  | x | | x | | x | |
| Основное мероприятие 2 муниципальной программы: Обустройство мест массового посещения граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Количество обустроенных мест массового посещения граждан (ед.) | x | x | x | | x | | x | x | 2 | | 5 | | 8 | |
| 2.2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий дан (%.) | x | x | x | | x | | x | x | 16,7 | | 41,7 | | 66,7 | |
| 2.3 Обустройство мест массового посещения граждан», всего,  в том числе по источникам финансирования |  |  |  | |  | |  |  | x | | x | | x | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| областной бюджета |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| местный бюджета |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы Обустройство мест массового посещения граждан |  |  |  | |  | |  |  | x | | x | | x | |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сафоновского городского поселения

Сафоновского района » Смоленской области

на 2018-2022 годы

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района» Смоленской области на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта, принятого и планированного к принятию в период реализации муниципальной программы | Основные положения нормативно правового документа | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового документа |
| 1. | Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области» на 2018-2022 годы. | Утвержден Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области» на 2018-2022 годы. |  |
| 2. | Об Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области" на 2018-2022 годы. | Утвержден состав Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирования современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области" на 2018-2022 годы.  Утверждено Положение об Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирования современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области" на 2018-2022 годы. |  |
| 3. | Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу"Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области" на 2018-2022 годы и Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении мест массового посещения граждан в муниципальную программу"Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области" на 2018-2022 годы. | Утверждение Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу"Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области" на 2018-2022 годы и Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении мест массового посещения граждан в муниципальную программу"Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области" на 2018-2022 годы | январь-апрель 2018 года |
| 4. | Порядок  разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области" на 2018-2022 годы | Утверждение Порядка  разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области" на 2018-2022 годы | январь-апрель 2018 года |
| 5. | Порядок  аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием | Утверждение Порядка  аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием | январь-апрель 2018 года |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сафоновского городского поселения

Сафоновского района » Смоленской области

на 2018-2022 годы

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,**

**нуждающихся в благоустройстве исходя из минимального перечня работ**

**по благоустройству**

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.7 |
| 2 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.8 |
| 3 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.10 |
| 4 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.12 |
| 5 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.13 |
| 6 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.15 |
| 7 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.16 |
| 8 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.17 |
| 9 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.19 |
| 10 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.22 |
| 11 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.23 |
| 12 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.25 |
| 13 | г. Сафоново, ул. Вахрушева д.26 |
| 14 | г. Сафоново, ул. Восточная д.4 |
| 15 | г. Сафоново, ул. Восточная д.16 |
| 16 | г. Сафоново, ул.Восточная д.20 |
| 17 | г. Сафоново, ул.Гагарина д.1 |
| 18 | г. Сафоново, ул.Гагарина д.3 |
| 19 | г. Сафоново, ул.Гагарина д.5 |
| 20 | г. Сафоново, ул.Гагарина д.5а |
| 21 | г. Сафоново, ул.Гагарина д.8 |
| 22 | г. Сафоново, ул.Гагарина д.9 |
| 23 | г. Сафоново, ул.Гагарина д.9а |
| 24 | г. Сафоново, ул.Гагарина д.10 |
| 25 | г. Сафоново, ул.Гагарина д. 12 |
| 26 | г. Сафоново, ул.Гастелло д.15 |
| 27 | г. Сафоново, ул. Дзержинского д.20 |
| 28 | г. Сафоново, ул. Дзержинского д.22 |
| 29 | г. Сафоново, ул. Дзержинского д.23 |
| 30 | г. Сафоново, ул.Заозерная д.2 |
| 31 | г. Сафоново, ул.Заозерная д.4 |
| 32 | г. Сафоново, ул.Заозерная д.6 |
| 33 | г. Сафоново, ул.Заозерная д.8 |
| 34 | г. Сафоново, ул. Карла Маркса д.20 |
| 35 | г. Сафоново, ул. Кирова д.2 |
| 36 | г. Сафоново, ул. Кирова д.3 |
| 37 | г. Сафоново, ул. Кирова д.4 |
| 38 | г. Сафоново, ул. Кирова д.6 |
| 39 | г. Сафоново, ул. Кирова д.8 |
| 40 | г. Сафоново, ул. Кирова д.10 |
| 41 | г. Сафоново, ул. Кирова д.12 |
| 42 | г. Сафоново, ул. Кирова д.14 |
| 43 | г. Сафоново, ул. Кирпичный городок д.1 |
| 44 | г. Сафоново, ул. Кирпичный городок д.2 |
| 45 | г. Сафоново, ул. Кирпичный городок д.3 |
| 46 | г. Сафоново, ул. Кирпичный городок д.4 |
| 47 | г. Сафоново, ул. Ковалева д.1а |
| 48 | г. Сафоново, ул. Ковалева д.1б |
| 49 | г. Сафоново, ул. Ковалева д.3 |
| 50 | г. Сафоново, ул. Ковалева д.6 |
| 51 | г. Сафоново, ул. Ковалева д.9 |
| 52 | г. Сафоново, ул. Ковалева д.17 |
| 53 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.1 |
| 54 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.2 |
| 55 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.3 |
| 56 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.5 |
| 57 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.6 |
| 58 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.7 |
| 59 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.8 |
| 60 | г. Сафоново, ул. Коммунальная д.11 |
| 61 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.1 |
| 62 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.2 |
| 63 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.3 |
| 64 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.4а |
| 65 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.5 |
| 66 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.6 |
| 67 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.7 |
| 68 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.9 |
| 69 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.11 |
| 70 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.13 |
| 71 | г. Сафоново, ул. Коммунистическая д.15 |
| 72 | г. Сафоново, ул. Комсомольская д.6 |
| 73 | г. Сафоново, ул. Комсомольская д.8 |
| 74 | г. Сафоново, ул. Комсомольская д.13 |
| 75 | г. Сафоново, ул. Комсомольская д.15 |
| 76 | г. Сафоново, ул. Красноармейская д.1а |
| 77 | г. Сафоново, ул. Красноармейская д.11а |
| 78 | г. Сафоново, ул. Красноармейская д.13 |
| 79 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.4 |
| 80 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.13 |
| 81 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.15 |
| 82 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.20 |
| 83 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.28 |
| 84 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.30 |
| 85 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.32 |
| 86 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.36 |
| 87 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская д.39 |
| 88 | г. Сафоново, ул. Куйбышева д.1 |
| 89 | г. Сафоново, ул. Куйбышева д.11 |
| 90 | г. Сафоново, ул. Кутузова д.33 |
| 91 | г. Сафоново, ул. Кутузова д.35 |
| 92 | г. Сафоново, ул. Ленина д.1а |
| 93 | г. Сафоново, ул. Ленина д.4 |
| 94 | г. Сафоново, ул. Ленина д.5 |
| 95 | г. Сафоново, ул. Ленина д.5а |
| 96 | г. Сафоново, ул. Ленина д.6 |
| 97 | г. Сафоново, ул. Ленина д.6а |
| 98 | г. Сафоново, ул. Ленина д.7 |
| 99 | г. Сафоново, ул. Ленина д.8 |
| 100 | г. Сафоново, ул. Ленина д.9 |
| 101 | г. Сафоново, ул. Ленина д.10 |
| 102 | г. Сафоново, ул. Ленина д.11 |
| 103 | г. Сафоново, ул. Ленина д.12 |
| 104 | г. Сафоново, ул. Ленина д.13 |
| 105 | г. Сафоново, ул. Ленина д.14 |
| 106 | г. Сафоново, ул. Ленина д.15 |
| 107 | г. Сафоново, ул. Ленина д.16 |
| 108 | г. Сафоново, ул. Ленина д.17 |
| 109 | г. Сафоново, ул. Ленина д.18 |
| 110 | г. Сафоново, ул. Ленина д.21 |
| 111 | г. Сафоново, ул. Ленина д.23 |
| 112 | г. Сафоново, ул. Ленина д.24 |
| 113 | г. Сафоново, ул. Ленина д.25 |
| 114 | г. Сафоново, ул. Ленина д.26 |
| 115 | г. Сафоново, ул. Ленина д.27 |
| 116 | г. Сафоново, ул. Ленина д.29а |
| 117 | г. Сафоново, ул. Ленина д.30 |
| 118 | г. Сафоново, ул. Ленина д.31а |
| 119 | г. Сафоново, ул. Ленина д.38 |
| 120 | г. Сафоново, ул. Ленина д.39 |
| 121 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.4 |
| 122 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.6 |
| 123 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.8 |
| 124 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.11 |
| 125 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.11а |
| 126 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.12 |
| 127 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.14 |
| 128 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.15 |
| 129 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.16 |
| 130 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.17 |
| 131 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.17а |
| 132 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.27 |
| 133 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.29 |
| 134 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.31 |
| 135 | г. Сафоново, ул. Ленинградская д.35 |
| 136 | г. Сафоново, ул. Московская д.1 |
| 137 | г. Сафоново, ул. Московская д.1а |
| 138 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.1а |
| 139 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.1б |
| 140 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.2 |
| 141 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.3 |
| 142 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.4 |
| 143 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.5 |
| 144 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.6 |
| 145 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.7 |
| 146 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.12 |
| 147 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.12а |
| 148 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.13 |
| 149 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.13а |
| 150 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.13б |
| 151 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.18 |
| 152 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.19 |
| 153 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.20 |
| 154 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.21 |
| 155 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.22 |
| 156 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.23 |
| 157 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.24 |
| 158 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.25 |
| 159 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.26 |
| 160 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.27 |
| 161 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.28 |
| 162 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.29 |
| 163 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.30 |
| 164 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 1 д.31 |
| 165 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.1 |
| 166 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.2 |
| 167 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.3 |
| 168 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.4 |
| 169 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.6 |
| 170 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.7 |
| 171 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.9 |
| 172 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.10 |
| 173 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.11 |
| 174 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.11а |
| 175 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.12 |
| 176 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.13 |
| 177 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.14 |
| 178 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.15 |
| 179 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.16 |
| 180 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.19 |
| 181 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.20 |
| 182 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.21 |
| 183 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.22 |
| 184 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.24 |
| 185 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.25 |
| 186 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.26 |
| 187 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.27 |
| 188 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.28 |
| 189 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.29 |
| 190 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.30 |
| 191 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.31 |
| 192 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.32 |
| 193 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.33 |
| 194 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.34 |
| 195 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.35 |
| 196 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.36 |
| 197 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.37 |
| 198 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.38 |
| 199 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 2 д.39 |
| 200 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 3 д.2 |
| 201 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 5 д.1 |
| 202 | г. Сафоново, ул. Микрорайон 5 д.2 |
| 203 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.4 |
| 204 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.15 |
| 205 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.20 |
| 206 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.22 |
| 207 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.28 |
| 208 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.30 |
| 209 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.32 |
| 210 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.34 |
| 211 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.36 |
| 212 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.38 |
| 213 | г. Сафоново, ул. Микрорайон ГМП д.44 |
| 214 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.1 |
| 215 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.2 |
| 216 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.3 |
| 217 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.4а |
| 218 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.4б |
| 219 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.5 |
| 220 | г. Сафоново, ул. Микрорайон МЖК д.5а |
| 221 | г. Сафоново, ул. Мира д.1 |
| 222 | г. Сафоново, ул. Мира д.5 |
| 223 | г. Сафоново, ул. Мира д.7 |
| 224 | г. Сафоново, ул. Мира д.9 |
| 225 | г. Сафоново, ул. Мира д.11 |
| 226 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.1 |
| 227 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.2 |
| 228 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.7 |
| 229 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.9 |
| 230 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.11 |
| 231 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.11а |
| 232 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.15 |
| 233 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.18 |
| 234 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.20 |
| 235 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.63 |
| 236 | г. Сафоново, ул. Первомайская д.77 |
| 237 | г. Сафоново, ул. Проезд Сенной д.2 |
| 238 | г. Сафоново, ул. Радищева д.16 |
| 239 | г. Сафоново, ул. Районная подстанция д.1 |
| 240 | г. Сафоново, ул. Районная подстанция д.2 |
| 241 | г. Сафоново, ул. Районная подстанция д.3 |
| 242 | г. Сафоново, ул. Районная подстанция д.4 |
| 243 | г. Сафоново, ул. Районная подстанция д.6 |
| 244 | г. Сафоново, ул. Революционная д.1 |
| 245 | г. Сафоново, ул. Революционная д.2 |
| 246 | г. Сафоново, ул. Революционная д.3 |
| 247 | г. Сафоново, ул. Революционная д.4 |
| 248 | г. Сафоново, ул. Революционная д.5 |
| 249 | г. Сафоново, ул. Революционная д.6 |
| 250 | г. Сафоново, ул. Революционная д.7 |
| 251 | г. Сафоново, ул. Революционная д.8 |
| 252 | г. Сафоново, ул. Революционная д.9 |
| 253 | г. Сафоново, ул. Революционная д.11 |
| 254 | г. Сафоново, ул. Революционная д.13 |
| 255 | г. Сафоново, ул. Репина д.16 |
| 256 | г. Сафоново, ул. Репина д.18 |
| 257 | г. Сафоново, ул. Репина д.21 |
| 258 | г. Сафоново, ул. Свободы д.2 |
| 259 | г. Сафоново, ул. Свободы д.3 |
| 260 | г. Сафоново, ул. Свободы д.4 |
| 261 | г. Сафоново, ул. Свободы д.5 |
| 262 | г. Сафоново, ул. Свободы д.5а |
| 263 | г. Сафоново, ул. Свободы д.7 |
| 264 | г. Сафоново, ул. Свободы д.7а |
| 265 | г. Сафоново, ул. Свободы д.9 |
| 266 | г. Сафоново, ул. Свободы д.11 |
| 267 | г. Сафоново, ул. Свободы д.13 |
| 268 | г. Сафоново, ул. Свободы д.15 |
| 269 | г. Сафоново, ул. Свободы д.17 |
| 270 | г. Сафоново, ул. Свободы д.19 |
| 271 | г. Сафоново, ул. Северная д.7 |
| 272 | г. Сафоново, ул. Северная д.9 |
| 273 | г. Сафоново, ул. Советская д.1 |
| 274 | г. Сафоново, ул. Советская д.2 |
| 275 | г. Сафоново, ул. Советская д.6 |
| 276 | г. Сафоново, ул. Советская д.8 |
| 277 | г. Сафоново, ул. Советская д.9 |
| 278 | г. Сафоново, ул. Советская д.31 |
| 279 | г. Сафоново, ул. Советская д.33 |
| 280 | г. Сафоново, ул. Советская д.35 |
| 281 | г. Сафоново, ул. Советская д.37 |
| 282 | г. Сафоново, ул. Советская д.41 |
| 283 | г. Сафоново, ул. Советская д.41а |
| 284 | г. Сафоново, ул. Советская д.46 |
| 285 | г. Сафоново, ул. Советская д.48 |
| 286 | г. Сафоново, ул. Советская д.48а |
| 287 | г. Сафоново, ул. Советская д.50 |
| 288 | г. Сафоново, ул. Советская д.54 |
| 289 | г. Сафоново, ул. Советская д.56 |
| 290 | г. Сафоново, ул. Строителей д.2 |
| 291 | г. Сафоново, ул. Строителей д.6 |
| 292 | г. Сафоново, ул. Строителей д.10 |
| 293 | г. Сафоново, ул. Строителей д.12 |
| 294 | г. Сафоново, ул. Строителей д.14 |
| 295 | г. Сафоново, ул. Строителей д.15 |
| 296 | г. Сафоново, ул. Строителей д.15а |
| 297 | г. Сафоново, ул. Строителей д.17а |
| 298 | г. Сафоново, ул. Строителей д.17б |
| 299 | г. Сафоново, ул. Строителей д.23 |
| 300 | г. Сафоново, ул. Строителей д.26а |
| 301 | г. Сафоново, ул. Строителей д.26б |
| 302 | г. Сафоново, ул. Строителей д.28а |
| 303 | г. Сафоново, ул. Строителей д. 30 |
| 304 | г. Сафоново, ул. Шахта - 3 д. 5 |
| 305 | г. Сафоново, ул. Шахта - 3 д.6 |
| 306 | г. Сафоново, ул. Шахта - 3 д.7 |
| 307 | г. Сафоново, ул. Шахта - 3 д.8 |
| 308 | г. Сафоново, ул. Шахта - 3 д.10 |
| 309 | г. Сафоново, ул. Шахтерская д.1 |
| 310 | г. Сафоново, ул. Шахтерская д.3 |
| 311 | г. Сафоново, ул. Шахтерская д.4 |
| 312 | г. Сафоново, ул. Шахтерская д.6 |
| 313 | г. Сафоново, ул. Шахтерская д.7 |
| 314 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.2 |
| 315 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.3 |
| 316 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.4 |
| 317 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.5 |
| 318 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.7 |
| 319 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.8 |
| 320 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.9 |
| 321 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.9а |
| 322 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.11 |
| 323 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.13 |
| 324 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.21 |
| 325 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.22 |
| 326 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.24 |
| 327 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.26 |
| 328 | г. Сафоново, ул. Энгельса д.28 |
| 329 | г. Сафоново, ул. 1-я Западная д.10 |
| 330 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.1 |
| 331 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.2 |
| 332 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.4 |
| 333 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.5 |
| 334 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.6 |
| 335 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.7 |
| 336 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.8 |
| 337 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.10 |
| 338 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.12 |
| 339 | г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.20 |

Примечание: адресный перечень дворовых территорий подлежит ежегодной корректировке и уточнению

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сафоновского городского поселения

Сафоновского района » Смоленской области

на 2018-2022 годы

**Адресный перечень мест массового посещения граждан, подлежащих благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |
| 1 | 2 |
| 1 | Сквер « Павшим Воинам » |
| 2 | Сквер ДПШО «Орел» |
| 3 | Сквер у памятника Ленину |
| 4 | Сквер у памятника « Воинам-Интернационалистам» |
| 5 | Сквер «Детский » |
| 6 | Сквер у фонтана школы №7 |
| 7 | Стадион по ул.Ленинградской |
| 8 | Игровая площадка возле спортивного зала « Строитель » |
| 9 | Парковая зона «Южный» |
| 10 | Парковая зона между ул. Октябрьскойи ул. Химиков |
| 11 | Зона отдыха возле бассейна «Нептун» Микрорайон-1 |
| 12 | Зона отдыха возле ДК по ул. Ленинградской |

Примечание: адресный перечень общественных территорий подлежит

ежегодной корректировке и уточнению

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сафоновского городского поселения

Сафоновского района » Смоленской области

на 2018-2022 годы

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

дворовых территорий подлежащих благоустройству в соответствующем финансовом году, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой, прошедших общественное обсуждение и отбор в порядке, предусмотренном нормативно-правовым актом Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по благоустройству, исходя из минимального перечня работ | Перечень работ по благоустройству, исходя из дополнительного перечня работ | Год реализации мероприятий по благоустройству |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сафоновского городского поселения

Сафоновского района » Смоленской области

на 2018-2022 годы

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

мест массового посещения граждан подлежащих благоустройству в соответствующем финансовом году, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой, прошедших общественное обсуждение и отбор в порядке, предусмотренном нормативно-правовым актом Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование места массового посещения граждан | Перечень работ по благоустройству, исходя из минимального перечня работ | Год реализации мероприятий по благоустройству |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |